竞争性磋商文件

项目编号：STDL-2026-009 项目名称：2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目监理

采 购 人：南京市栖霞区公路事业发展中心

采购代理：盛唐工程咨询集团有限公司

二〇二六年四月

目   录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评分标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款及格式

第六章 附件

第一章 竞争性磋商公告

根据工作安排，南京市栖霞区公路事业发展中心（以下简称“采购人”）拟开展2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目监理，诚邀符合条件的供应商参加本项目的竞争性磋商，有关事项通知如下：

一、项目基本情况

1.1项目编号：STDL-2026-009

1.2项目名称：2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目监理

1.3预算金额：59.70万元

1.4最高限价：59.70万元，供应商报价超过最高限价的为无效报价。

1.5采购方式：竞争性磋商

1.6采购需求：

（1）项目概况

本次招标含栖霞区范围内4条国省干线约51.18公里、11条县道约94.05公里及6座代管养桥梁。

国省干线：G312沪霍线、S338宁镇线、S122宁张线、G347宁德线、G312与S338高架连接线，均按一级公路标准建设。国省干线含桥梁31座，总长度约21.05公里（含高架）。国省干线含隧道一座，长度120m，净宽14+14m，土建结构、机电设施技术状况等级一类。

县道：X001龙共线、X305龙靖线、X101电厂线、X351马疏线、X102尧新线、X103栖马线、X301燕西线、X151环山线、X304栖霞大道、X152水七线、X302西延线。其中X001龙共线、X102尧新线、X301燕西线、X302西延线、X304栖霞大道、X305龙靖线均按一级公路标准建设；X101电厂线、X103栖马线均按二级公路标准建设；X151环山线、X152水七线、X351马疏线均按三级公路标准建设。县道含桥梁17座，总长度约0.897公里。

代管养桥梁6座：马家营1、2号人行天桥、栖霞人行天桥、奋斗村跨线桥、宁东环道线跨线桥、东道口铁路天桥。均为Ⅱ类桥梁。

养护里程如有调整，以实际里程为准。

（2）工作内容

工作内容为2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目的日常养护、施工和缺陷修复等项目的监理。

（3）监理服务期

施工阶段监理服务期：自合同签订之日起2年，自2026年6月1日至2028年5月31日。

缺陷责任期：基价类：无；单价类：6个月。

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报表或经审计的财务报告，或本次政府采购活动截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具有交通运输部核发的有效公路工程乙级及以上监理资质；

- 总监理工程师应具有交通运输部颁发的有效的公路工程监理工程师资格证书（道路与桥梁工程专业）或交通运输工程监理工程师资格证书（公路工程专业）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并加盖单位公章。

2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取竞争性磋商文件

3.1时间：2026年4月24日-2026年4月30日，每天上午09:00-12:00,下午13:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

3.2方式：请将营业执照副本复印件、单位介绍信、经办人身份证复印件加盖单位公章，以附件形式上传发送至代理机构邮箱（ahstdl@126.com），邮件主题须标明项目名称+申请人名称，邮箱回复资料《资料领取签到表》。供应商须将（《资料领取签到表》发送至采购代理机构邮箱，经采购代理确认无误获取竞争性磋商文件（可邮寄）。电子文件售价：免费。

四、响应文件提交

4.1截止时间：2026年5月8日10时00分（北京时间）

4.2地点：南京市玄武区上三旗90号南京市栖霞区公路事业发展中心二楼会议室

五、开启

5.1时间：2026年5月8日10时00分（北京时间）

5.2地点：南京市玄武区上三旗90号南京市栖霞区公路事业发展中心二楼会议室

六、发布公告的媒介及期限

6.1发布公告的媒介

本项目采购公告在南京市栖霞区人民政府门户网站发布。

6.2发布公告的期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

7.2政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独密封（封套上注明“信用记录表”），随响应文件一并递交。未按要求提供信用记录表的，响应文件将被拒绝接收。

供应商仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“2.1”款中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按竞争性磋商文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.3响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。供应商应提供电子版响应文件 1 份（一般应为加盖公章后的正本PDF电子件、U盘形式,随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名  称：南京市栖霞区公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区上三旗90号

联系人：陆工

电  话：025-87722187

8.2采购代理机构信息

名  称：盛唐工程咨询集团有限公司

地  址：南京市溧水经济开发区柘宁东路368号2楼203室

联系人：钱巧霖

联系方式：18362962556

8.3项目联系方式

项目联系人：钱巧霖

联系方式：18362962556

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

3.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2成交供应商在收到成交通知书之前须向代理单位缴纳代理服务费，本项目代理服务费按固定价捌仟元整计取，此费用由供应商综合考虑到报价中，采购人不另行支付。

二、响应文件编制

5、现场递交响应文件

5.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定递交响应文件时间内，按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2 供应商法定代表人或法定代表人授权委托人应携带身份证原件参与磋商。

5.3 供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）复印件加盖公章放置响应文件中。

5.5 服务属于小微企业提供的，应在响应文件中承诺。

5.6 供应商拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中说明。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括清单中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.6 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件要求编写，编制目录，提供索引表，按规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱或未按要求装订导致磋商响应文件被误读或查找不到或被判无效，责任由磋商供应商承担。

6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。具体编制格式顺序可参照第六章附件，也可在第六章附件的目录基础上进行调整。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件能满足竞争性磋商文件的要求。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明；

（3）★开标一览表（含分项报价表）；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件；

（6）供应商拟投入人员情况表；

（7）供应商主要人员业绩汇总表；

（8）供应商主要业绩汇总表；

（9）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、无重大违法记录、承诺书声明；

（11）申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系；

（12）★资格证明文件；

（13）其他资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款偏离表；

（2）技术方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）本项目最高限价：详见《第一章 竞争性磋商公告）。

（3）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（4）响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商申请无效。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金：无。

三、响应文件签署、密封与递交、修改与撤回

9、响应文件签署

9.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2 响应文件的密封和标识

（1）供应商应提交一式叁份响应文件（壹份正本、贰份副本，同时应提供电子版响应文件 1 份（一般应为加盖公章后的正本PDF电子件、U 盘形式,随纸质正本文件一并提交）），每份竞争性磋商响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准；U盘文件名称须注明单位名称及项目名称简写。

（2）供应商将竞争性磋商响应文件正本和副本密封在一个信封中，并加盖密封章。封套上写明：

采购人名称：

供应商名称：

供应商地址：

项目名称：

在    年    月   日   时   分（即开标时间）前不得开启

9.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按竞争性磋商公告规定的份数递交竞争性磋商响应文件的。

10、响应文件的密封与递交

10.1 供应商应当将响应文件密封；

10.2 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达磋商地点。

11、响应文件的修改与撤回

11.1 供应商在提交响应文件的截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

11.2 提交响应文件的截止时间之后，响应文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加采购代理组织的政府采购活动。

四、磋商

12、联合体

12.1 本次采购不接受联合体。

13、磋商组织

13.1 在提交响应文件的截止时间后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13.3 磋商小组评审供应商所递交的响应文件，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将结果告知有关供应商。

13.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

13.5 磋商过程中，磋商小组根据竞争性磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

13.6 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后磋商报价。最后磋商报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.9 出现下列情形之一的响应文件按照无效响应处理：

（1）竞争性磋商响应文件未按照竞争性磋商文件规定的格式、内容填写，字迹不清晰可辨、未密封不符合磋商文件要求；

（2）竞争性磋商响应文件上法定代表人或其授权代理人未按要求签字、供应商的单位章盖章不齐全，不符合竞争性磋商文件规定；

（3）若竞争性磋商响应文件供应商法定代表人未签署，竞争性磋商响应文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中签字、盖章不符合要求；

（4）供应商法定代表人未亲自签署响应文件的，未提供法定代表人身份证明，或法定代表人在法定代表人身份证明上未签字；

（5）竞争性磋商响应文件载明的磋商项目完成期限不满足竞争性磋商文件规定期限；

（6）在磋商申请及声明及开标一览表上填写的磋商报价高于采购人公布的最高限价；

（7）服务承诺和付款条件未响应竞争性磋商文件要求；

（8）竞争性磋商响应文件有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，有对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（9）出现不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）出现不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（11）出现不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（12）出现不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（13）出现不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装；

（14）出现不同磋商供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在竞争性磋商文件发布日上月至磋商截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）出现不满足竞争性磋商文件最低服务要求的；

（16）磋商小组发现参与磋商的磋商供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的；

（17）供应商提供虚假资料；

（18）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（19）不具备磋商文件规定资格条件的；

（20）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（21）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（22）未实质性响应磋商文件要求的；

（23）属于磋商邀请中第二条第2.5款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（24）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

13.10 磋商小组启动异常低价投标审查的情形和具体要求

（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

13.11 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等；

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（8）除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）外，在采购过程中符合要求的供应商或提交最后报价不足3家的。

五、评定成交方法和标准

14.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商3名，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

14.2 评审标准详见竞争性磋商文件第三章。

15、确定成交供应商

15.1磋商小组按综合评分从高到低进行排序，确定供应商的得分排名。当出现2份或2份以上竞争性磋商响应文件综合评分相同时，则按最后磋商报价较低的供应商排名在前；如最后磋商报价相同，则商务技术部分得分高的供应商排名在前。

15.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，将在南京市栖霞区人民政府门户网站上公告，成交供应商及时到采购人或采购代理机构处领取《成交通知书》。

15.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.6 所有响应文件不论成交与否，采购人均不退回。

16、编写评审报告

16.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

17.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

17.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

18、询问

18.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19、质疑

19.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

19.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

19.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

19.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

19.5 采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

19.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

20、投诉

20.1 质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照政府采购内控管理规定进行投诉。

21、诚实信用

21.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

21.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

21.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

21.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

21.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法和标准

一、成交方法：本项目采用综合评分法，总分100分，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为排名第一的成交候选供应商。

二、成交标准：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格（10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10 |  | 10 | 自动计算 |
| 2、服务方案（60分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 监理工作总体方案 | 根据响应文件中提供的对本次项目监理工作总体方案进行综合评分。 （1）监理工作总体方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、具有针对性的，得12分； （2）监理工作总体方案内容基本完整、重点较突出、较有针对性的，得9分； （3）监理工作总体方案内容一般、重点不突出、针对性一般得6分； （4）监理工作总体方案内容完整性较差、无重点、针对性较差得3分； （5）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 12 | 主观分 |
| 2.2 | 质量控制措施 | 根据响应文件中提供的质量控制措施进行综合评分。 （1）质量控制措施内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得7分； （2）质量控制措施内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）质量控制措施内容一般、重点不突出、针对性较差的，得1分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 进度控制管理方案 | 根据响应文件中提供的进度控制管理方案进行综合评分。 （1）进度控制管理方案内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得7分； （2）进度控制管理方案内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）进度控制管理方案内容一般、重点不突出、针对性较差的，得1分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 7 | 主观分 |
| 2.4 | 投资控制管理方案 | 根据响应文件中提供的投资控制管理方案进行综合评分。 （1）投资控制管理方案内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得7分； （2）投资控制管理方案内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）投资控制管理方案内容一般、重点不突出、针对性较差的，得1分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 7 | 主观分 |
| 2.5 | 安全控制管理方案 | 根据响应文件中提供的安全控制管理方案(包含安全生产和文明施工控制方案)进行综合评分。 （1）安全控制管理方案内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得7分； （2）安全控制管理方案内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）安全控制管理方案内容一般、重点不突出、针对性较差的，得1分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 7 | 主观分 |
| 2.6 | 施工现场组织协调方案 | 根据响应文件中提供的施工现场组织协调方案进行综合评分。 （1）施工现场组织协调方案内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得6分； （2）施工现场组织协调方案内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）施工现场组织协调方案内容一般、重点不突出、针对性较差的，得2分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 合同与信息管理方案 | 根据响应文件中提供的合同与信息管理方案进行综合评分。 （1）合同与信息管理方案内容完整、要点明确、措施得当、重点突出、具有针对性的，得6分； （2）合同与信息管理方案内容基本完整、重点较突出、针对性一般的，得4分； （3）合同与信息管理方案内容一般、重点不突出、针对性较差的，得2分； （4）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 6 | 主观分 |
| 2.8 | 特点、难点和重点制定的措施 | 根据响应文件中提供的对本项目监理工作的需求理解，以及对难点、重点工作的理解分析方案进行综合评分。 （1）针对本项目特点、难点和重点制定的措施内容完整、重点突出、具有针对性，提出的合理化建议具体可行的，得8分； （2）针对本项目特点、难点和重点制定的措施内容基本完整、重点较突出、较有针对性，提出的合理化建议基本可行的，得6分； （3）针对本项目特点、难点和重点制定的措施内容一般、重点不突出、针对性一般，提出的合理化建议一般的，得4分； （4）针对本项目特点、难点和重点制定的措施内容完整性较差、无重点、针对性较差，提出的合理化建议较差的，得2分； （5）有重大偏差、未提供不得分。 |  | 8 | 主观分 |
| 3、业绩（9分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有已完公路工程施工监理业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。 注：需提供加盖供应商公章的项目合同等履约业绩证明复印件，业绩证明材料须能体现上述要素，否则不得分。 |  | 9 | 客观分 |
| 4、主要人员（21） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 总监理工程师 | （1）总监理工程师具有工程师及以上技术职称，得4分；本项最高得4分。 注：需提供加盖供应商公章的相关证书复印件，否则不得分。 （2）总监理工程师自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今担任过已完公路工程施工监理项目的总监理工程师或监理组长（含副职）业绩的，有一个得3分，本项最高得9分。 注：需提供加盖供应商公章的项目合同等履约业绩证明复印件，业绩证明材料须能体现上述要素，否则不得分。 |  | 13 | 客观分 |
| 4.2 | 项目组成员（不含总监理工程师） | # ①安全监理工程师1名：3分 安全监理工程师1名，具有工程师及以上技术职称，且具有注册安全工程师或者部监理协会颁发的安全生产监理培训合格证，得3分。 # ②环境保护监理工程师：3分 # 环境保护监理工程师1名，具有工程师及以上技术职称，且具有注册环保工程师或者部监理协会颁发的环保监理培训合格证，得3分。 # ③监理员：2分 # 监理员1名，具有培训证或上岗证等证书，得2分。 注：以上人员安全监理工程师和环境保护监理工程师可以为同一人，其他人员不得兼任；需提供加盖供应商公章的相关证书复印件，否则不得分。 |  | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

三、成交说明：

1、磋商小组按综合评分从高到低进行排序，确定供应商的得分排名。当出现2份或2份以上竞争性磋商响应文件综合评分相同时，则按最后磋商报价较低的供应商排名在前；如最后磋商报价相同，则商务技术部分得分高的供应商排名在前。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、小微企业的价格扣除

3.1对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

★第四章 采购需求

一、项目概况

本次招标含栖霞区范围内4条国省干线约51.18公里、11条县道约94.05公里及6座代管养桥梁。

国省干线：G312沪霍线、S338宁镇线、S122宁张线、G347宁德线、G312与S338高架连接线，均按一级公路标准建设。国省干线含桥梁31座，总长度约21.05公里（含高架）。国省干线含隧道一座，长度120m，净宽14+14m，土建结构、机电设施技术状况等级一类。

县道：X001龙共线、X305龙靖线、X101电厂线、X351马疏线、X102尧新线、X103栖马线、X301燕西线、X151环山线、X304栖霞大道、X152水七线、X302西延线。其中X001龙共线、X102尧新线、X301燕西线、X302西延线、X304栖霞大道、X305龙靖线均按一级公路标准建设；X101电厂线、X103栖马线均按二级公路标准建设；X151环山线、X152水七线、X351马疏线均按三级公路标准建设。县道含桥梁17座，总长度约0.897公里。

代管养桥梁6座：马家营1、2号人行天桥、栖霞人行天桥、奋斗村跨线桥、宁东环道线跨线桥、东道口铁路天桥。均为Ⅱ类桥梁。

养护里程如有调整，以实际里程为准。

二、工作内容

工作内容为2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目的日常养护、小修保养和缺陷修复等项目的监理。

三、监理服务期

施工阶段监理服务期：自合同签订之日起2年，自2026年6月1日至2028年5月31日。

缺陷责任期：基价类：无；单价类：6个月。

四、报价说明

（1）本项目监理服务费采用固定总价。监理服务费在工程实施过程中不调整。供应商的报价，应是完成本工程监理合同段的施工准备期、施工期、交工验收和缺陷责任期监理服务所需的全部费用，包括监理人员服务费和监理试验检测设备、交通工具、通讯、办公、生活设施购置、使用、维护费和不可预见费等所有费用。此外，供应商在报价时应注意以下几点:

①监理人员服务费包括人员工资、奖金、伙食费、保险费、差旅费、加班费和各种补贴、津贴等一切费用。

②监理人员现场服务时间应根据实际需要合理安排，服务时间不得重复计算。

③供应商派驻现场人员的人身意外保险及设备等财产的有关保险由供应商自行办理,保险费由供应商承担并支付，并包含在报价中，采购人不单独支付。由于供应商未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由供应商自行承担责任。

④供应商还须按照相关规定做好施工安全监理和施工环保监理工作，应按国家有关规定将施工安全、环保监理所需费用综合考虑在报价中，采购人不单独支付。

四、技术要求

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范监理工作须符合中华人民共和国国家标准及相关主管部门颁布的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例以及省市主管部门下发的相关文件、规定，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定为准。

1.通用施工监理规范

执行《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）

2.专用施工监理规范

(1)《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

(2)《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021)

(3)《城市桥梁结构加固技术规程》（CJJ/T239-2016）

(4)《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

(5)《江苏省公路水运建设工程现场监理机构管理办法》（苏交规（2014）2号)

(6)《江苏省公路水运建设工程总监负责制实施办法》（苏交规（2014）1号)

3.施工技术规范

(1)本工程施工招标文件中的技术规范；

(2)所有与养护、工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

（二）质量要求

交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格；安全考核目标：无施工安全事故。

（三）成果文件要求

满足通用施工监理规范、专用施工监理规范的要求。

（四）采购人财产清单

（1）采购人提供的设备、设施

采购人不提供任何设备、设施，所有为开展本合同监理任务所需的设备、设施，包括监理用房、现场试验室、交通等均需由供应商自行负责。

（2）采购人提供的资料

设计图纸1套。

（3）采购人财产使用要求及退还要求

无。

（五）采购人提供的便利条件

无。

（六）供应商需要自备的工作条件

所有为开展本合同监理任务所需的设备、设施和物品，包括监理用房、现场试验室、交通等均需由供应商自行负责。供应商试验室必须经质量监督主管部门验收合格备案后方可投入使用，为符合验收要求所发生的一切费用视为已包含在监理服务费报价中。

与本工程有关的一切的设备、设施与物品，均由供应商自备，相关费用包含在监理服务费报价中。

（七）采购人的其他要求

详见合同条款。

说明：合同实施期间，标准或规范如果有修改或新颁，应由采购人决定是否采用新标准或新规范，供应商应按采购人的决定执行。新的标准或规范等资料由供应商自备，监理服务费不调整。

第五章   合同主要条款及格式

第一节 通用合同条款

见《公路工程标准施工监理招标文件范本》（2018版）

第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

见《公路工程标准施工监理招标文件范本》（2018版）

B. 项目专用合同条款

说	明：

1.委托人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制“项目专用合同条款”时，可根据采购项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时,补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)其他需要补充、细化的内容。

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 委托人：南京市栖霞区公路事业发展中心

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目

工程地点：南京市

起讫桩号：/

施工合同标段划分：/

监理合同标段划分：/

工程概况:详见竞争性磋商文件

1.6文件的提供和照管

1.6.2委托人负责提供的文件包括：

- 委托人与承包人签订的施工承包合同1份；

- 委托人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份；

- 合同图纸和相关的标准图纸及说明1套；

- 其他相关资料。

提供数量：各1套

提供期限：在监理合同生效且取得相关文件、资料后7日内。

1.6.2项修改为：合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程由监理人自备。

1.12委托人要求

1.12.3委托人提供国外规范和标准的时间：无，提供的数量：无，其他要求：无。

3.3 决定或答复

3.3.2 委托人应在收到监理人书面提出的事项后7天内作出书面答复。

4.监理人义务

4.2 履约保证金：无。

4.2.1缺陷责任期保函金额：无。

5. 监理要求

5.1 监理范围

5.1.2工程范围包括：本工程监理的全部内容以及委托人同意增加的工程内容。

5.1.3阶段范围包括：施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段等全部阶段。

5.1.4工作范围包括：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理等全部工作。

5.3 监理内容

本工程只设置总监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立工地试验室，工地试验室相应的检查项目和抽检频率：符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)、交通运输部和国家颁发的有关标准、规范和规程的规定。

监理人自行设立工地试验室的，应具有相应的《公路水运工程试验检测机构等级证书》或《公路水运工程质量检测机构等级证书》，否则，监理人应委托具有相应资格的第三方试验检测机构设立工地试验室。

增加5.3.2监理服务内容

a.监理人应按规范规定的检查频率检查承包人的施工质量，并在承包人自检记录上签署意见。

b.监督承包人的现场取样及各项室内试验，监理抽检频率应严格按发包人的有关规定执行。

第5.3.3(47)款细化为：

A、监理人在安全生产方面职责

（a）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（b）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（c）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，并投入使用。

（d）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（e）监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查。

（f）监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。

（g）监理单位应当填报安全监理日志和监理月报。

B、监理单位应督促承包人遵守以下安全生产方面的职责

（a）严格遵守《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等相关规定。

（b）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（c）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（d）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（e）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（f）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（g）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（h）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（i）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（j）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

C、监理单位需配合行业主管部门组织的巡查、互查工作。

5.5监理服务形式

监理服务机构设置：本次招标的合同段为总监理工程师办公室。同时承担合同通用条款中约定的总监理工程师办公室的全部责任和义务。

5.6 监理服务目标

5.6.1监理服务履约目标细化为：

工程质量目标：严格监督工程承包人履行施工承包合同，按交通运输部颁发的JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》进行工程竣工验收。工程质量达到交工合格，竣工合格。

工程安全环保目标：杜绝安全环保责任事故。

工程工期目标：督促工程承包人完成发包人分阶段的指导计划，确保按照合同工期要求完成所有合同工程施工，力争提前完工。

工程投资目标：严格审查设计变更的合理性、经济性、准确性，严把计量支付关，切实有效地控制工程投资。

工作服务目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求，即优质监理服务。

5.6.2 对第三方履约管理的服务目标：监督其执行发包人对其的履约考核管理办法。

5.7 委托人对监理人的授权

5.7.1 委托人对监理人的授权：监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《公路工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监督。

补充 5.7.2（4）目：监理工程师的职责与权限应严格按照发包人和监理人签订的监理服务合同所授予的职权范围以及按照发包人和第三方签订的合同文件中明确规定的各项内容执行。

新增 5.7.3 项:在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变重大施工技术方案等及一切与费用有关的监理工程师的指令，均需先与发包人协商，发包人认可后方能生效。

6. 开始监理和完成监理

6.1 开始监理

6.1.1 满足以下条件时，监理人应开始监理工作：签订合同后且在满足开始监理条件后，委托人提前 7 天向监理人发出开始监理通知。

6.2 监理周期延误

由于非监理人责任造成监理服务期限延误的，延长监理服务期限的计算方法：/。

增加监理服务费用的计算方法：/。

监理人必须按照竞争性磋商文件中规定的时间和委托人的要求完成监理服务，监理服务费不随监理服务期的延长或缩短而调整。

8. 合同变更

8.1 变更情形

本合同监理服务费采用固定总价。监理服务费在工程实施过程中不调整。

（1）工程设计变更、由于材料涨跌、政策性调差等因素对施工合同价进行调整属正常的监理服务内容，由此导致施工合同价的增减，监理服务费不予调整。

（2）委托人有权要求监理人增加试验、检测工作，监理人应无条件服从；同时根据工程需要，采购人可能在本工程工地进行相关试验，监理人应积极配合并承担相应的工作，监理服务费不调整。

（3）委托人对监理合同有效期内因物价变化而导致监理服务费用的增减，监理服务费不调整。

（4）在合同实施期间，标准和规范有修改或新颁，应由委托人决定是否采用新标准或新规范，监理人必须按采购人的规定执行，监理服务费不调整。

（5）监理人有义务配合采购人委托的技术服务单位及相关科研单位的工作，其配合费用含在所报的监理服务费中，不再另行计量与支付。

（6）监理服务时间延长和缩短的调整

监理人必须按照磋商文件中规定的时间和委托人的要求完成监理服务。本项目监理服务费不因监理服务时间延长和缩短调整。

8.2 合理化建议

8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：无。

9. 合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1本合同的报价方式：固定总价合同。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：监理服务费不予调整。

9.3 监理服务费支付方式：

（1）本项目监理费按季度支付，下一个季度初支付上一季度的监理服务费的90%，支付费用为合同总价÷8×90%；

（2）余款在审计结束、缺陷责任期满且工程竣工验收通过后付清。

未付款利息不考虑。

注：（1）每次付款前监理人须提供等额增值税发票，否则委托人有权拒绝付款。

（2）发包人可根据上级部门资金拨付情况及时间相应调整支付比例及时间，因此引起的逾期付款，发包人不承担违约金及相关利息。

9.5 暂列金额

本监理项目无暂列金额。

11. 违约

第11.1款细化为：

11.1 监理人违约

细化 11.1.1（5)目委托人不履行合同约定的其他义务：合同执行期间，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换；或监理人在接到发包人的通知后未按规定增派或雇佣监理人员。

增加 11.1.1（6）～11.1.1（11）目

11.1.1（6）监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给发包人造成损失；

11.1.1（7）合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包人进度延误或中断施工，致使发包人增加费用支出或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣；

11.1.1（8）上级主管部门和质量监督部门进行工地质量大检查，或发包人进行不定期抽查，发现问题属于监理人责任的；

11.1.1（9）监理工程师对主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理人在接到承包人要求检查的通知未能及时到场且过后没有进行复检而造成质量问题；

11.1.1（10）因监理工程师工作失误，发布错误指令造成工程返工或数量增加而引起工程费用增加；

11.1.1（11）在缺陷责任期内监理人未按合同规定及时安排监理人员到场协助发包人工作。

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的 14 日内未见纠正后，可以向监理人扣以专用条款中约定的违约金，并可在 21日内发出第二次通知终止合同。在发生第 11.1.1（2）目或 11.1.1（4）目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

11.1.2监理人发生违约情况时，委托人有权向监理人课以违约金，具体补充约定如下：

（1）本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

（2）监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

（3）监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失的，发包人将视情节严重程度按监理服务费5%~20%的金额计扣监理人违约金。监理人在服务过程中，下发错误的文件、指令和决策；监理人员在签认工程数量时弄虚作假；监理人违反相关法律、法规、技术规范、合同约定以及发包人制定的有关管理办法，并给发包人造成损失的，发包人将视情节严重程度按监理服务费5%~20%的金额计扣监理人违约金。

（4）上级主管部门和质量监督部门进行工地质量大检查，或发包人进行不定期抽查，发现问题属于监理人责任的，每一个问题按2500元的标准从监理服务费中扣除相应金额作为违约金；情况严重造成较大负面影响的，每一问题按5000元的标准从监理服务费中扣除相应金额作为违约金，且委托人有权解除监理合同。

11.2委托人违约

11.2.2委托人发生违约情况时，监理人有权向委托人课以违约金，具体约定如下：无。

12.争议的解决

争议的解决方式：诉讼方式。

诉讼地点：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

(委托人名称，以下简称“委托人”)为实施             (项目名称)，已接受                   (监理人名称，以下简称“监理人”)的响应。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.项目概况：

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件

（2）成交结果通知书；

（3）磋商申请及声明；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单（分项报价表）；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）           元（¥           ）。

4.总监理工程师：           。

5.监理工作质量符合的标准和要求：        ；安全目标：         。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：           ，实际日期按照合同条款约定的开始监理日期为准。监理服务期限：           日历天。

9.本协议书由双方法定代表人或其委托代理 人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满 签发缺陷责任期终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本     份，  当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：      （盖章）            监理人：         （盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

年     月    日                    年     月    日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工 程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设 高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            (项目名称)的项目法人     (项目法人名称，以下简称“委托人”)与该项目的施工监理单位          (施工监理单位名称，以下简称“监理人”)，特订立如下合同。

1.委托人和监理人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规 定。

（2）严格执行           (项目名称)施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3.监理人的义务

（1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（3）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予监理人一至三年内不得进 入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意 见。

6.本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                (项目名称)施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人、监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份。

委托人：      （盖章）            监理人：         （盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

年     月    日                 年     月    日

监督部门（盖章）：

年   月   日

安全生产合同

为在                  （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               （以下简称“发包人”）与监理人               （以下简称“监理人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。

3、必要时召开安全生产现场会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、对监理人施工现场安全生产检查，监督监理人及时处理发现的各种安全隐患。

二、监理人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）和《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2015）、《公路筑养路机械操作规程》、《江苏省公路施工路段安全管理办法》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、监理人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、监理人必须具有劳动安全生产部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用办法；监理人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、监理人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或监理人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人：      （盖章）            监理人：         （盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

年     月    日                 年     月    日

第六章 附件

正本（副本）

项目名称：2026-2028年栖霞区国省干线及县道综合养护服务项目监理

项目编号：

竞争性磋商响应文件

供应商名称：

日      期：

目    录

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明

三、开标一览表（含分项报价表）

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

七、供应商拟投入人员情况表

八、供应商主要人员业绩汇总表

九、供应商主要业绩汇总表

十、服务方案

十一、资格证明文件

十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、无重大违法记录、承诺书声明

十三、申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系

十四、其他资料

附件一：磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市栖霞区公路事业发展中心：

根据贵方           （项目名称）      （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表          （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：

3、按磋商文件要求：

我们的磋商报价为：人民币（大写）          元（¥       元）

总监理工程师：

服务期：

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

法定代表人授权书

南京市栖霞区公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                      （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称）      （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件

2.如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3.如果由供应商的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

被授权人签字：              （签字）

身份证号码：

日期：     年    月    日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：(法定代表人签字)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	  日

附件三：开标一览表格式

《开标一览表》一式两份，一份装订在响应文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随响应文件一并递交，以便唱标时使用。

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 报价（元） | 备注 |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

供应商名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

分项报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选） 无偏离（如无偏离，勾选此项即可） 有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 | 服务响应 | 偏离 |

供应商名称：                        （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选） 无偏离（如无偏离，勾选此项即可） 有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 服务响应 | 偏离 |

供应商名称：                   （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）       的       （项目名称）    采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于           行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于           行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         	单位的        	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提  供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
附件七、供应商拟投入人员情况表

项目名称：                                           项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。

附件八、供应商拟投入项目负责人业绩汇总表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附加盖公章的项目合同等履约业绩证明复印件。

附件九、供应商主要业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附加盖公章的项目合同等履约业绩证明复印件。

附件十、服务方案（内容格式自拟，详见评标办法）

附件十一、资格证明文件

1.第一章 采购公告2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

注：上述证明文件供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

供应商仅提供信用承诺书而未提供上述证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份），材料须加盖公章并按竞争性磋商文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

2.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；（附查询网页截图）

3.第一章 磋商公告2.3 本项目特定资格要求证明材料（如有）；

4.第一章 磋商公告2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并加盖单位公章。

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、无重大违法记录、承诺书声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。（若有）

主要专业技术能力有：                 。（若有）

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

承诺书声明

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

附件十三、申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/供应商的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# 注：

# ①行数不够，可自行增加；

# ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

# ②供应商须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

附件十四、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）