竞争性磋商文件
项目编号：JSJW-20260826-01
项目名称：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理
采购人：南京市栖霞区长江堤防管理所
采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
二〇二六年八月

目录

1第一章 磋商邀请


5第二章 供应商须知


15第三章 评标办法


19第四章 采购需求


21第五章 合同格式及条款


44第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件




第一章 磋商邀请
项目所在地区：江苏省南京市
一、招标条件

栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理（项目编号：JSJW-20260826-01）本项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商采购；采购人为南京市栖霞区长江堤防管理所。
二、项目概况和招标范围

概况：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程，项目建设地点：栖霞区滨江河中下游及支流亭子桥沟。

招标范围内容：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理：黄龙泵站新增2台引水潜水泵及配套补水钢管，新增平板闸门及引水拦污栅、更换清污机;新建补水管道DN600长约2520m、DN400长约30m，同槽新建污水管DN200长约560m，新建补水出水口3座，五福家园沟清淤2700m;亭子桥沟河道新建2xd800涵闸1座，生态联锁砖护坡300m，亭子桥沟清淤1750m，入滨江河河口护砌1处。工程计费额按1619.47 万元。

本次项目管理招标分一个标段实施：全过程建设管理服务，包括不限于代表采购人进行建设实施的项目施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理汇编移交有关项目资料等，详见竞争性磋商文件。

项目预算：人民币35万元

最高限价：人民币35万元。

服务期：自合同签订至本项目竣工验收合格并完成决算审计和档案归档。
三、供应商资格要求

栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理的供应商资格能力要求：

1、满足下列资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件或自然人身份证复印件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2025年度财务审计报告复印件加盖公章或近半年内任一月的财务报表（至少包括负债和利润表）的复印件加盖公章或银行出具的企业资信证明复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的财务报表（至少包括负债和利润表）的复印件加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见竞争性磋商文件第三章的评标办法。

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录并在投标文件中提供查询截图。

四、采购文件的获取

获取时间：自2026年08月27日09时00分起至2026年09月03日17时00分
获取方式：投标人将授权委托书原件、委托代理人身份证复印件、营业执照复印件（加盖单位公章）PDF电子版发送至395769121@qq.com。（留下联系人及联系电话，具体事项联系招标代理）经招标代理机构确认无误后，方可获取招标文件。
五、响应文件的递交

递交截止时间：2026年09月07日14时30分

递交方式：纸质文件，现场递交。

六、开标时间及地点：

开标时间：2026年09月07日14时30分

开标地点：南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗C4幢318室
七、其他
1、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，但供应商应自行踏勘现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响项目、磋商报价等的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用和安全责任由供应商自行承担。供应商成交后不得以不完全了解现场为由，提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长合同履行期限等要求。
2、响应文件份数

（1）纸质响应文件份数：共叁份，其中正本壹份，副本贰份。每份响应文件必须清楚标明“正本”或“副本”。

（2）电子响应文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。电子响应文件应为已签章的纸质响应文件正本的扫描件。若电子响应文件和纸质响应文件不一致的，以纸质响应文件正本为准，相关不利责任由供应商自行承担。

3、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为南京市栖霞区水务局。

九、联系方式

1、采购人信息

名  称：南京市栖霞区长江堤防管理所
地  址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心

联系电话：025-85561703

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏建威建设管理有限公司
地址：南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗C4幢318室
联系方式：18914783141
3、项目联系方式

项目联系人：许工 
联系电话：18914783141

第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。
 3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。
 3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
 3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4、磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理费参照苏招协[2022]002号文标准的72%计取，成交人应在领取成交通知书前支付给采购代理机构。成交人应在领取成交通知书向采购代理机构缴纳采购代理费。
二、磋商文件、响应文件
5、磋商文件
5.1磋商文件包括：（1）磋商邀请；（2）供应商须知；（3）评标办法；（4）采购需求；（5）合同格式及条款；（6）竞争性磋商响应文件格式及附件。对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当磋商相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。
5.2磋商文件的澄清和修改
5.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前5天，通过书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清。
5.2.2磋商文件的澄清和修改将在磋商邀请规定的响应文件递交截止时间前，通过书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到响应文件的编制，且澄清和修改发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天的，相应延长响应文件递交截止时间。
5.3供应商应及时获取澄清和修改后的磋商文件，未按澄清和修改后的磋商文件编制的响应文件有可能无法递交或者有可能被磋商小组否决。
5.4磋商文件中加“★”项条款为实质性条款，供应商不得负偏离或缺失。
6、递交响应文件
6.1 响应文件份数
6.1.1纸质响应文件份数：共叁份，其中正本壹份，副本贰份。每份响应文件必须清楚标明“正本”或“副本”；
6.1.2电子响应文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。
6.2本项目响应文件应当密封递交，封口处须加盖供应商公章。
6.3 出现下列情形之一的，供应商的响应文件将被拒收：
6.3.1在递交截止时间之后送达的；
6.3.2响应文件未按磋商文件要求密封的；
6.3.3供应商的法定代表人或授权委托人未携带并递交本人有效身份证原件的。
7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。
7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
8、响应文件的组成
8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
8.2 响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※ 竞争性磋商申请函及其附录；
（2）※ 法定代表人身份证明书；

（3）※ 法人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（如有）； 
（4）※ 磋商文件规定的资格证明材料；
（5）※ 商务条款响应及偏离表；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
8.3 响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件 要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：
（1）※技术条款响应及偏离表；
（2）项目管理方案；
（3）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和技术资料。

8.4 响应文件的价格部分
（1）本项目竞争性磋商报价评审采用总价形式。

（2）磋商报价是指完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：为完成本项目所发生的人工、材料、设备、工具、临时设施、评审和管理的费用以及后续为实现合同目的所涉及的机构、人员、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用。各供应商应自主报价。

（3）磋商小组负责就本项目与供应商进行磋商，并有权根据需要，要求供应商对响应文件的内容进行澄清，但澄清不得改变响应文件主要且实质的内容。供应商在做出澄清时，应充分考虑澄清内容对竞争性磋商报价的影响。

（4）磋商小组有权根据需要，要求供应商就本项目进行二（多）轮报价。如要求二（多）轮报价的，每轮报价通过初步评审的全部供应商均须参加，但供应商有权保持前次竞争性磋商报价不变。

（5）本项目最终的成交价格以相关供应商最新一轮有效的磋商报价为准。

（6）本项目不组织集中踏勘，供应商应自行踏勘现场。供应商踏勘现场所发生的费用及安全责任由供应商承担。请供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。供应商不得以不了解现场为由，在成交后向采购人提出任何补偿或新增费用。
9、磋商保证金
9.1本项目不收取磋商保证金。
9.2 下列任何情况发生时，采购人将供应商列入不良行为记录名单，采购人将上报行政主管部门对其进行处罚：
（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料谋取成交的；
（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的等。 
三、响应文件签章、修改和撤回
10、响应文件签章
10.1 供应商应按照磋商文件要求进行签章，所有要求签章处，均应为鲜章或本人亲笔签名，不得使用电子件、扫描件等替代。
10.2磋商文件所指的单位章为公章，不得使用其他种类的章印（如：财务专用章、合同专用章等）替代。磋商文件所指的亲笔签名为本人使用不褪色书写工具在响应文件对应位置亲笔签名，不得使用本人电子签名等代替。
11、响应文件的递交、修改和撤回
11.1响应文件递交截止时间以前，供应商可以更改或撤回响应文件，但必须以书面形式提出，并经供应商的法定代表人或授权的代理人亲笔签名确认。更改、撤回的确认书必须应文件递交截止时间前送达采购人。
11.2更改的响应文件应同样按照响应文件规定的要求进行编制、密封、标记、递交，且须在包封上标明“更改”字样。
11.3响应文件递交截止时间以后，响应文件不得更改。如需做出澄清的，按澄清说明的规定办理。
11.4在响应文件有效期内撤回响应文件的，采购人将上报行政主管部门对其进行处罚。
11.5在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人均不予以退换。
四、磋商 
12、联合体
12.1本项目不接受联合体。
13、磋商组织及程序
13.1 在提交响应文件时间截止后，采购人或采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
13.3 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。
13.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。
13.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。
13.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求填写报价（澄清）函，并经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）。
13.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商提供最后报价的，须提供经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）的报价（澄清）函；如供应商未提供报价（澄清）函或提供的报价（澄清）函无效的，视为供应商维持前次报价不变。
13.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
13.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）响应文件未按磋商文件要求签章的；
（2）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；
（3）供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；
（4）供应商名称或组织结构与资格审查材料不一致的；
（5）组成联合体参与磋商未提供联合体各方共同协议的；
（6）在同一项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；
（7）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；
（8）磋商报价低于项目成本或者高于磋商文件设定的最高限价或者采购人设置的最高限价的；
（9）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选响应文件的或多轮磋商报价的除外；
（10）响应文件载明的项目完成期限不能满足磋商文件规定的；
（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（12）响应文件载明的检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；
（13）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

（14）不符合磋商文件实质性要求的；
（15）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
（16）以他人的名义参与磋商、串通参与磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；
（17）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。
13.10磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，其中响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）响应文件中相应内容不一致的，以正本为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《分项报价表》的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
13.11 出现下列情形之一的，磋商终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）供应商的最终报价超过采购预算的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。 
13.12磋商有效期：90日历天。
14、评定成交方法和标准
14.1 采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
14.2评定方法：详见磋商文件第三章。
15、确定成交供应商
15.1本项目磋商小组根据磋商文件规定的磋商办法，向采购人推荐三名成交候选人。本项目由采购人确定成交供应商。
15.2采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将磋商报告送交采购人，采购人应当自收到磋商报告之日起五个工作日内，在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
15.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在原采购公告信息发布媒体上公告。
15.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
15.5 采购人或采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
15.6 所有响应文件不论成交与否均不退回。
15.7 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在原采购公告信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购人单位领取《成交通知书》。
16、编写磋商报告
16.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商报告。
17、签订合同
17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
17.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。
17.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得采购人组织的采购活动。
17.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情况与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
17.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
五、询问、质疑、投诉和诚实信用
18、询问
18.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
19、质疑
19.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。
19.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
19.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。 
19.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
19.5 采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
19.6本项目遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
20、投诉
20.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。
21、诚实信用
21.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
21.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得采购人组织的采购活动。
21.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得采购人组织的采购活动。
21.4 供应商不得虚假承诺，否则按照提供虚假材料谋取成交处理。
21.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，采购人将其列入不良行为名单，在一至三年内不得采购人组织的采购活动。

第三章 评标办法
一、本项目采用综合评分法。
二、评审细则

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	磋商报价

（15分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（小数点保留两位）。（评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明）。
	15

	2
	业绩
（8分）
	企业业绩：自（2023年1月1日以来，以签订合同时间为准）承担过工程代建或项目管理业绩的，每有一个得4分，本项最高得8分。

（同时提供合同复印件加盖公章，日期以合同签订时间为准。）
	8

	3
	项目团队

（12分）
	（1）项目负责人

供应商拟投入项目负责人具有建设工程类高级工程师及以上职称的得4分，具有建设工程类工程师职称的得2分。（满分4分）

提供职称证书及相关证书证明材料复印件加盖公章。

（2）项目组成员（不含项目负责人）：

具有建设工程类中级及以上职称的，每提供一人得2分。本项最高得8分。（满分8分）

提供职称证书及相关证书证明材料复印件加盖公章。

注：以上人员均提供供应商为其缴纳的2026年2月至2026年7月的社保缴费证明材料，并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须提供相关证明材料。
	12

	4
	代建管理方案大纲

（65分）
	（1）代建管理总体安排及管理思路，内容完整、重点突出、针对性强得12分；内容较完整、重点较突出、针对性较强得9分；内容一般、重点不突出、针对性一般得6分；内容较差、重点偏离、无针对性得3分；未提供不得分。
	12

	
	
	（2）项目统筹协调管理，方案合理、针对性强12分；方案较合理、针对性较强得9分；方案合理一般、针对性一般得6分；方案不合理、无针对性得3分；未提供不得分。
	12

	
	
	（3）项目投资、进度、质量、安全目标控制的方法和措施，叙述完整、控制措施科学合理、无明显瑕疵得9分；叙述较完整、控制措施较科学合理得6分；叙述、控制措施一般得3分；叙述、控制措施不合理得1分；未提供不得分。
	9

	
	
	（4）项目专项管理，工程前期管理、招标采购管理、施工管理、档案管理、工程验收管理等，方案合理、针对性强10分；方案较合理、针对性较强得7分；方案合理一般、针对性一般得4分；方案不合理、无针对性得1分；未提供不得分。
	10

	
	
	（5）项目风险管理，方案合理、针对性强10分；方案较合理、针对性较强得7分；方案合理一般、针对性一般得4分；方案不合理、无针对性得1分；未提供不得分。
	10

	
	
	（6）代建管理工作的重点和难点分析，叙述完整、控制措施科学合理、无明显瑕疵得12分；叙述较完整、控制措施较科学合理得9分；叙述、控制措施一般得6分；叙述、控制措施不合理得3分；未提供不得分。
	12

	合计
	100分


备注：
1、磋商小组根据上述评审细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的总分进行排名，并按总分由高到低的顺序推荐三名成交候选人。

2、供应商所提供的所有响应材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。
3、本项目磋商及评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则，磋商小组对各供应商的磋商报价、履约能力、项目管理方案等项分别进行打分，其中磋商报价、类似业绩、履约能力的打分由磋商小组统一核定得分。项目管理方案由各磋商小组成员独立评分，计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（保留2位小数）。如出现供应商综合得分相同时，以磋商报价得分最高者优先；磋商报价得分仍相同时，以项目管理方案得分最高者优先；项目管理方案得分仍相同时，采购人授权磋商小组自主形成一致意见后，确定供应商排序。
4、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

5、代建管理方案大纲总篇幅要求:不超过100页，每超过1页的，扣0.1分，最多扣65分。
三、政府采购政策功能落实说明
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

★第四章 采购需求

一、项目概况：

1、预算金额：人民币35万元
2、服务期限：自合同签订至本项目竣工验收合格并完成决算审计和档案归档。 

3、最高限价：人民币35万元。

4、采购需求：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理：黄龙泵站新增2台引水潜水泵及配套补水钢管，新增平板闸门及引水拦污栅、更换清污机;新建补水管道DN600长约2520m、DN400长约30m，同槽新建污水管DN200长约560m，新建补水出水口3座，五福家园沟清淤2700m;亭子桥沟河道新建2xd800涵闸1座，生态联锁砖护坡300m，亭子桥沟清淤1750m，入滨江河河口护砌1处。工程计费额按1619.47 万元。

本次项目管理招标分一个标段实施：全过程建设管理服务，包括不限于代表采购人进行建设实施的项目施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理汇编移交有关项目资料等，具体如下：
（1）负责审核有关工程合同条款，提出书面审核意见，协助委托人签订合同并监督实施；
（2）负责按工程进度提出投资计划申请，并按月向委托人报送工程进度和资金使用情况；进行建设工程投资管理，严格审核监理和施工单位申报的工程量和单价等，配合签发进度款；
（3）协助委托人管理造价咨询机构；负责审查设计变更、处理工程索赔，经业主方同意，办理图纸变更手续；组织工程施工项目试验检测，组织进行各单位工程的中间验收和交工验收；在质量缺陷责任期内，负责组织返修工作；
（4）负责施工阶段实施进度、质量、投资、安全四控制和合同、信息管理及施工组织协调；
（5）负责处理与周边相关单位的协调；
（6）负责处理突发事件、扰民事件等；
（7）负责组织工程竣工验收，向委托人移交竣工档案资料；
（8）按规定根据委托人按工程项目进度确定的时间内向委托人及相关政府部门以书面文件形式提交实施阶段所需要的报告；
（9）负责组织竣工结算工作，配合完成基建审计；
（10）协助编制竣工财务决算报告；

（11）委托项目管理合同约定的其他工作。
二、付款方式
	支付次数
	支付时间
	支付比例

	第一次付款
	工作量完成50%后
	支付合同价的30%

	第二次付款
	合同工程完工验收合格
	支付至合同价的80%

	最后付款
	竣工验收合格及决算审计完成并批复、资料归档完成移交后
	支付至审定价格的100%


第五章 合同格式及条款
栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理
项目管理合同
发 包 单 位：                         
项目管理单位：                             
签订地点：
签订时间：20  年   月  日
第一部分  协议书
采购人         与成交供应商 （成交单位） 经双方协商一致，签订本协议书。
一、采购人委托工程代建服务的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理；       
建设地点：南京市栖霞区； 
工程规模：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理：黄龙泵站新增2台引水潜水泵及配套补水钢管，新增平板闸门及引水拦污栅、更换清污机;新建补水管道DN600长约2520m、DN400长约30m，同槽新建污水管DN200长约560m，新建补水出水口3座，五福家园沟清淤2700m;亭子桥沟河道新建2xd800涵闸1座，生态联锁砖护坡300m，亭子桥沟清淤1750m，入滨江河河口护砌1处。工程计费额按1619.47 万元。
工程代建服务费：        。
工程代建服务期：自合同签订之日起至本项目竣工验收合格且决算审计完成。
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。
　三、下列文件均为本合同的组成部分：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条件及附录、附件；
（3）本合同通用条件； 
（4）成交结果通知书；
（5）磋商文件及其附件； 
（6）响应性文件及其附件；
（7）设计文件及其审查批复文件；
（8）标准、规范及有关技术文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
四、成交供应商向采购人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的工程代建服务业务。
五、采购人向成交供应商承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向成交供应商支付报酬。
本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执      份。
	采购人：（签章）
	成交供应商：（签章）

	住所：
	住所：

	法定代表人：（签章）
	法定代表人：（签章）

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮编：
	邮编：

	电话：
	电话：


本合同签订于：     年     月     日
第二部分 通用条件：工程代建服务通用条件
词语定义、适用范围和法规
    第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
    1、“项目”是指本协议书专用条件中指定的，并为之提供工程代建服务的项目。
    2、“服务’是指成交供应商根据建设工程委托工程代建服务合同所提供的服务；包括正常服务、附加服务和额外服务。
    2.1“正常服务”是指工程代建服务专用条件中列出的各项正常服务。
    2.2“附加服务”是指：①采购人委托工程代建服务范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于采购人或承包人原因，使工程代建服务工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
    2.3“额外服务”是指正常服务和附加服务以外，但根据协议书第二十五条的规定，成交供应商必须履行的服务。
    3、“工程”是指为完成项目所实施的永久性工程，包括提供给采购人的设备、设施及其它物品。
    4、“采购人”是建设工程委托工程代建服务合同中所指的、聘用成交供应商的一方，及其合法继承人和允许的受让人。
5、“成交供应商”是建设工程委托工程代建服务合同中所指的、受采购人聘用提供工程代建服务的一方，及其合法继承人和允许的受让人。
6、“项目负责人”是指由成交供应商任命全面履行本合同的负责人。
7、“工程代建服务部”是指由成交供应商组建实施具体工程代建服务工作的机构。
8、“第三方”是指采购人、成交供应商以外的其他有关当事方或法人实体。
9、“专业工作单位”是指由成交供应商通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、检测、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
10、“合同”是指与建设工程委托工程代建服务合同委托的工程代建服务有关的采购人与任何第三方签订的合同。
11、“合同期限”是指合同有效期限，包括前期工程代建服务期限、实施期工程代建服务期限和后期工程代建服务期限。
    12、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
13、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
    14、“工程代建服务” 是指由成交供应商对建设项目实施全过程的管理代建服务，承担项目前期、实施期、后期所有的项目管理工作，实现项目建设的安全、工期、质量、功能、成本等管理目标。
    第二条 建设工程委托工程代建服务合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方性法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
采购人权利
    第四条 采购人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第五条 采购人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第六条 采购人有权要求成交供应商按照其意愿对工程建设项目进行组织管理。
    第七条 采购人有权对项目进行稽查，对违规行为予以纠正。
    第八条 采购人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。
    第九条 成交供应商造成建设项目出现诸如投资增加、工期延长、使用功能缺陷或工程质量不合格情况按专用条款执行。
    第十条 成交供应商调换项目负责人须事先经采购人同意。
第十一条 采购人有权要求成交供应商更换不称职的项目部工作人员。
第十二条 采购人有权要求成交供应商提交工程代建服务月报及工程代建服务范围内的专项报告。
第十三条 采购人有权拒绝成交供应商提出的不符合国家法律、法规规定的建设资金或其管理报酬支付的计划或申请。
成交供应商权利
    第十四条 成交供应商根据采购人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：
（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的建议权。
（3）对项目建设资金使用的建议权；
（4）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向采购人的建议权。
（5）对建设项目各参与单位的生产作业计划进行审核、协调与管理；
（6）对建设项目现场安全、环境、文明施工进行管理；
（7）对建设项目工程、产品质量与各参与单位的服务质量进行管理；
（8）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得采购人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，成交供应商应当书面报告采购人并要求设计人更正。
（9）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则、向承包人提出建议，并向采购人提出书面报告。
（10）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向采购人报告。
（11）征得采购人同意，成交供应商有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向采购人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向采购人作出书面报告。
（12）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到成交供应商复工令后才能复工。
（13）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（14）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经项目负责人签字确认，采购人不支付工程款。
（15）协助使用人与有关单位商定处理保修、返修内容和费用；
（16）根据国家与地方有关规定组织实施建设项目交工验收、工程结算、档案资料和项目移交，以及编制项目竣工财务决算报告；
（17）对项目可行性研究报告、方案设计、施工图设计和其他有关专业设计和运营管理方案进行优化，并向采购人提出合理化建议。
第十五条 成交供应商在采购人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经采购人事先批准。在紧急情况下未能事先报采购人批准时，成交供应商所做的变更也应尽快通知采购人。在管理过程中如发现工程承包人人员工作不力，成交供应商可要求承包人调换有关人员。
第十六条 在委托的工程范围内，采购人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），成交供应商必须出具咨询意见，再同双方协商确定。当采购人和承包人发生争议时，成交供应商应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
第十七条 成交供应商有权拒绝采购人提出的本合同约定之外的要求。
    第十八条 成交供应商有权取得工程代建服务报酬。
采购人义务
第十九条  采购人应协助成交供应商处理与项目有关的政府各行政主管部门的关系。
第二十条  采购人应监督和指导项目的建设实施，并负责按照国家及地方有关规定为项目的报批、开工、招投标、交工验收、项目档案和项目移交协助出具相关审批手续。
第二十一条  采购人应在工程代建服务工作相关阶段，组织对工程代建服务单位进行客观、全面、公正的绩效考评。
第二十二条  采购人应在不耽误服务的合理时间内，免费向成交供应商提供他能获取的、与服务有关的一切资料。
    第二十三条  采购人应在双方商定的合理的时间内，就成交供应商以书面形式提交给采购人的一切事宜，做出书面决定和答复。
    第二十四条 为了服务的需要，采购人应免费向成交供应商提供设备和设施以及能够为成交供应商提供的其他条件。
成交供应商义务
第二十五条 工程代建服务的服务范围、服务内容。
成交供应商应提供的服务范围详见专用条件；
成交供应商应提供的服务内容详见专用条件。
第二十六条成交供应商提供的服务包括合同要求的全部服务。
第二十七条 成交供应商在签订工程代建服务合同前，应按专用合同款约定向采购人提交履约保证金或银行保函。
第二十八条 成交供应商应组建能够满足本项目工程代建服务需要的工程代建服务部，按照工程代建服务工作范围和内容完成管理工作，并按专用合同条款约定向采购人汇报工程代建服务工作进展。
第二十九条 成交供应商应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。工程代建服务单位不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经成交供应商、施工单位签署意见后，成交供应商报采购人核准。
第三十条 认真地尽职尽责和行使职权。
    1、成交供应商在履行建设工程委托工程代建服务合同规定的义务时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，为国家的利益和采购人的合法利益，谨慎而勤奋地工作。
    2、根据采购人与第三方签订的合同的授权或要求，行使权力或履行职责时，成交供应商应：
    2.1根据合同进行工作；
    2.2在采购人和第三方之间行使决定权或处理权时，不是作为仲裁人，而是作为独立的专业人员，依据自己的专业技能和判断，果断独立地进行工作，并对采购人的最终合法投资利益负责；
2.3在变更任何第三方的义务时，对于可能对费用或质量或时间有的任何变更，须事先得到采购人的批准。这些变更的结果，必须维护采购人的最终合法投资利益；
第三十一条 成交供应商应按照年、季、月分别向采购人提交项目投资计划和基建支出预算。
第三十二条 成交供应商应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受采购人监督。
第三十三条 成交供应商代表采购人在项目建成后组织有关单位进行交工验收，并在规定时间内将验收合格的项目向采购人移交。
第三十四条 成交供应商应建立完整的项目建设档案，项目完成后应在规定时间内将验收合格的工程档案、财务档案及相关资料向采购人和有关部门移交。
第三十五条  成交供应商使用采购人提供的设施和物品属采购人的财产。在工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给采购人。
第三十六条  在本合同期内或合同终止后，未征得采购人的同意，不得泄露与本工程本合同业务有关的保密资料。
双方代表和人员
    第三十七条  成交供应商和采购人，根据建设工程委托工程代建服务合同互相派遣的工作人员，要能胜任本职工作，并互相取得对方认可。
    第三十八条  为了执行建设工程委托工程代建服务合同，双方应分别指定本方代表。
第三十九条  如果需要更换任何人员，双方同意后，由任命一方负责安排同等能力人员代替。如果另一方提出更换，应提出书面要求，并须阐述更换理由，由此涉及的违约处罚详见专用条款。
采购人责任
第四十条 采购人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
第四十一条 采购人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则应补偿该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十二条 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，采购人同其他各方协商解决，不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
成交供应商责任
第四十三条 成交供应商应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
第四十四条 成交供应商有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则应补偿该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。
第四十五条 因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，成交供应商同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
合同生效、变更与终止
    第四十六条 建设工程委托工程代建服务合同从双方正式签字之日起生效。
    第四十七条 在建设工程委托工程代建服务合同专用条件中规定的时间或期限内，服务必须开始和完成，但根据双方决议延期的例外。
    第四十八条 当采购人或成交供应商一方提出要求，对方书面同意时，可对建设工程委托工程代建服务合同进行变更，另签补充协议书。
    第四十九条 由于采购人原因使服务受到拖延，成交供应商应将此情况和可能产生的影响通知采购人，对导致增加的工作应视为附加服务，完成服务时间应相应延长。
    第五十条  如果出现非成交供应商应负责的情况而造成全部或部分服务不能按时履行时，成交供应商应立即通知采购人，得到采购人确认后该部分服务完成期限应予合理地延长。
    第五十一条 如果采购人认为成交供应商无正当理由而不履行其义务时，可通知成交供应商要求按期履行服务。如7天内没有收到满意的答复，采购人可在第一个通知发出14天内进一步发出书面通知终止建设工程委托工程代建服务合同。
第五十二条 成交供应商在支付通知单应支付的日期后3 0天，仍未收到采购人未提出书面异议的款项时，可向采购人发出通知要求支付。14天后可发出进一步通知再过42天后，若采购人仍未按支付通知单支付，则成交供应商可终止本协议书，或自行暂停或继续暂停全部或部分服务。
    第五十三条 受托提供的额外服务的界定及计费按专用条款执行。
第五十四条 建设工程委托工程代建服务合同终止，不应损害和影响各方的权利、责任及索赔。
支 付
    第五十五条 服务的报酬，按照建设工程委托工程代建服务合同条件约定的方法、时间和数额计取及支付。
    第五十六条 如果采购人在建设工程委托工程代建服务合同专用条件中规定的支付期限内未支付服务报酬，自规定支付之日起，应当向成交供应商补偿应支付的报酬利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。
  第五十七条 支付报酬所采用的货币币种、汇率由建设工程委托工程代建服务合同专用条件约定。
第五十八条 若采购人对成交供应商提交的支付通知单中的报酬或部分报酬项目提出异议，应在收到支付通知单一周内向成交供应商发出异议的通知，但采购人不得拖延无异议报酬项目的支付。
争端的解决
第五十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
其  它
    第六十条 因国家、地方法律法规变化，引起服务费用和服务持续期的改变，要签订补充协议，调整和修正合同文本，调整商定的报酬和完成时间。
    第六十一条 没有对方的同意，采购人或成交供应商均不得转让建设工程委托工程代建服务合同规定的义务。
    第六十二条 成交供应商对于由其编制的所有文件拥有版权，采购人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
第六十三条 除非采购人另外的书面同意，成交供应商不应有也不应接收建设工程委托工程代建服务合同规定以外的与项目有关的利益和报酬。成交供应商不得参与可能与建设工程委托工程代建服务合同中规定的采购人的利益相冲突的任何活动。
    第六十四条 成交供应商不得接受工程项目承包人的任何报酬或者经济利益。
第六十五条 所有通知均应以书面形式，其他形式无效。
第三部分 专用条件：工程代建服务专用条件
    第一条 项目名称：栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理
    第二条 遵循的法律、法规及相关文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2016）、《建设工程监理规范》（GB50319－2013）、建市〔2004）200号《建设工程项目管理试行办法》、建筑安装工程现行的标准、规范和规程、设计文件、工程合同等。
    第三条 协议书的语言：汉语。
  第二十二条 采购人应提供的工程资料及提供时间：/。
第二十三条 采购人应在工程代建服务实施过程中，就成交供应商以书面形式提交给采购人的一切事宜，及时给予书面的答复，使工程代建服务工作得以顺利进行。其答复的时限为：确认类 2工作日、审批批准类  5工作日、决策类   10工作日。
    第二十四条 办公及生活用房（不含水电供应）由成交供应商自备，水电使用费用由成交供应商负责并包括在报价中。所有办公用品及检测仪器均由成交供应商自备。
第二十五条 工程代建服务的服务范围与服务内容
    一、成交供应商应提供的服务范围
    采购人委托工程代建服务公司承担          工作，经双方同意，本协议书委托工程代建服务的工作范围详见磋商文件。
二、服务的依据
本项目的工程代建服务应使用与本工程项目内容相关的下列最新的版本标准与规范。
l、服务合同；
2、采购人与施工单位、设备材料供应商签订的施工合同；
3、中华人民共和国行业标准与规范；
4、合同图纸及说明；
5、主管部门颁发的项目管理法规等；
6、经采购人批准的《工程代建服务大纲》、方案等
7、采购人授予的其他权限。
第三十七条 成交供应商组织机构及主要人员详见附录。
在项目全过程服务过程中，成交供应商单位必须根据工程具体情况适时调整工程代建服务人员数量，以满足工程代建服务工作的需要，其调整方案须书面形式征得采购人的同意。采购人有权要求工程代建服务单位进行调整，工程代建服务单位应在收到书面要求通知后7 日内应该立即予以调整。
    第三十八条 采购人的代表为：      ，成交供应商的项目负责人为：      。
第四十三条 成交供应商应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
    一、一般规定
    1、成交供应商的责任期即委托工程代建服务合同有效期。在工程代建服务过程中，如果因成交供应商未按合同约定造成项目建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，采购人将按考核标准进行考核并进行相应处罚。
    2、采购人及成交供应商双方约定：成交供应商在履行本协议书规定的义务时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，为国家的利益和采购人的合法利益，充分应用自身合理的技能，谨慎而勤奋地工作。本项目的项目负责人必须按承诺书要求常驻现场，每周不少于5天，每天不少于8小时，并且不再投标担任其他项目的项目负责人或总监，技术负责人、投资控制负责人。如果确认成交供应商存在前述违约情况的，采购人有权要求成交供应商变更总负责人，或要求成交供应商进行纠正，同时可以向成交供应商提出索赔；若经采购人通知，成交供应商在30日内既未书面回复也未改正的，采购人也可单方解除本合同并按照约定要求成交供应商承担违约责任。
    3、采购人及成交供应商人员如需保险，各自承担。
    4、采购人与成交供应商双方应共同遵循的原则
   4.1采购人与成交供应商在项目建设过程中必须共同遵守国家和地方有关法律、法规和规范。在采购人指令与国家和地方规定有矛盾时，成交供应商将执行国家和地方规定。成交供应商在本工程代建服务中有违反国家规定的，由成交供应商公司承担责任。
    4.2在质量、安全、进度、成本发生矛盾时，优先考虑安全和质量。
    4.3唯采购人签发的书面指令视为采购人指令。发生临时紧急情况时，对采购人代表口头指令，成交供应商应予执行，但事后成交供应商必须要求采购人代表予以书面确认，否则责任由成交供应商承担。
    4.4采购人指令与成交供应商意见不一致时，除违反国家规定外，应执行采购人指令。
5、成交供应商未经委托方同意，将合同义务部分或全部转让给第三人，委托方有权单方解除合同。
    二、成交供应商投资目标控制责任界定
    在初步设计确定的范围之内，以采购人确定的设计概算为基础，双方复核确认后的工程造价作为投资控制的目标。
    1、成交供应商应做好投资控制工作。
    2、因成交供应商的原因而导致工程费用的损失，成交供应商承担合同约定的违约赔偿责任；
3、采购人的变更（包括功能改变，标准提高或降低，工程量增减，新增项目等）；
4、督促、检查招标代理公司及跟踪审计单位的工程量清单准确性在98%以上，工程审计后的决算与依据工程量清单编制的预算偏离率正负小于等于2%。工程跟踪审计及时，跟踪审计结果与工程决算结果符合率大于等于98%。保证本工程投资控制小于设计概算。
  5、因下述情况导致的工程费用的增减，不在成交供应商投资目标控制的范围之内：
     5.1国家法律、法规和政策变化；
     5.2不可预见事件、不可抗力及采购人的其他原因。
    三、成交供应商进度目标控制责任界定
服务开始日期：服务期自合同签订之日起至本项目竣工验收合格且决算审计完成。
1、施工工期小于等于与中标施工企业签订的工期。因成交供应商履约不力，导致成交供应商进度控制目标不能实现，采购人将按考核标准进行考核并进行相应处罚。
2、因下述情况导致影响总进度计划中关键线路的工期拖延，且成交供应商对此不存在履约不力情形的，成交供应商免责：
    2.1采购人未能按合同条款及工程进度及时提供资金；
    2.2不可预见事件、不可抗力及采购人的其他原因。
    四、成交供应商质量目标控制责任界定
    1、 成交供应商质量控制目标：符合国家验收标准。工程质量控制及时、全面、透彻、有效。杜绝严重质量问题，确保按时验收符合国家合格工程标准。工程结构合理，功能完整，使用便利，安全可靠。杜绝出现系统性问题或连锁性问题。设备、材料适宜匹配、货真价实、价廉物美。无淘汰产品、无不符设计和规范要求产品、无不匹配产品、无不符合环保要求产品、无未经登记与检验便进入使用环节的产品等。
2、 因不可抗力导致成交供应商质量控制目标未能实现，成交供应商免责。
五、成交供应商安全生产、文明施工目标控制责任界定
1、 成交供应商在现场应加强对承包人的安全生产管理和安全监督，确保安全生产，不发生死亡和重大安全事故。
2、 成交供应商在履行本合同过程中造成第三方的人身或财产损失的，由成交供应商自行承担赔偿责任，如委托方代为垫付的，有权向成交供应商追偿，成交供应商还应承担委托方因追偿而产生的全部费用，包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费等。
3、 成交供应商参与人员在完成本合同过程中，非因委托方原因受到人身或财产损害，由成交供应商或相关责任方承担全部责任。
4、因成交供应商监管不力造成本项目红线范围内发生人员死亡事故，采购人将按考核标准进行考核并进行相应处罚。
5、因成交供应商监管不力造成本项目红线范围内发生重大安全事故，采购人将按考核标准进行考核并进行相应处罚。
六、其他要求
1、协助采购人对指定分包单位和总承包单位选择分包单位的资质审查，对不合格分包单位予以撤换并责令限期退场的建议权，并对施工方提出改正措施和意见。
2、全面对设计图纸进行复评、优化。
    3、审查施工方编制的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划，并监督检查施工方实施。
    4、审查采购人、承包人提供的材料和设备清单及其所列的规格、数量、型号及质量是否符合设计要求，对不符合设计和国家规范标准要求的材料和设备，在征得采购人同意后，有权责令退场。
    5、监督监理核检用于工程建设的材料、构配件、半成品的进场及使用，并按规定进行监理见证取样试验．试验费用由供货方支付。监督监理按规范要求对有检验要求的工序材料进行监督取样和留取相应的试块、试件、样品等。成交供应商有权责令不合格材料和不合格半成品构配件限期退场。采购人按照承包人提供的材料计划组织材料进场，承包人必须提前7 天报材料计划，成交供应商必须提前3～5 天提出不合格产品退场要求，以便采购人重新组织合格材料进场．   
 6、在本工程中使用新材料、新产品、新工艺、新技术应取得采购人的批准。由成交供应商按质量标准、工艺操作要求监督实施，并按质量标准和检验要求进行质量验收和检验。
7、督促、检查承包人严格按照国家技术标准，省、市、地方规程以及设计图纸和文件要求进行施工（具体监督、控制措施见分部项工程的项目管理实施规划）。
    8、根据完成工程量和合格质量评定单，由成交供应商总负责人会同采购人的现场负责人签署工程进度、付款通知书，按采购人基建财务管理制度审批、上报。
    9、审查设计修改和技术变更，报采购人同意后批准实施。
    10、检查现场的安全防护和卫生设施及文明施工。进行每日安全、卫生检查，督促监理做好安全卫生台账的记录、存档。发现不符合要求的，书面通知施工方限期提出改进，并督促实施．督促并参与监理负责组织的每日工地例会，及时解决技术问题和有关工程协调事宜。
    11、对承包人的各分部分项工程进行质量验收和评定并签署质量等级意见；组织隐蔽验收；主持工程竣工初验组织工作，编制工程交工验收报告。协助采购人组织工程交工验收，并签署管理意见。
12、负责落实工程资料的收集整理，归档装订，并达到城建档案归档要求和质监站的备案要求。工程交工验收一个月内必须完成。
    13、主持施工中质量事故和安全事故的处理，并监督改进措施的实施．对整改结果书面报告采购人，并做出结论。
    14、审查承包人编制的施工组织设计和施工图预算书，会同采购人代表负责现场工程量的签证并报采购人核准，施工结束时审查工程竣工决算，督促配合审计单位在审计合同约定的时间内完成结算初审，对结算中存在不合理项目及取费有否决权。
    15、承包人报验的隐蔽工程，经成交供应商验收同意隐蔽，若把关不严，采购人再查出有不符合图纸及规范要求的问题，采购人有权要求成交供应商承担相应责任。
    16、见证、调解和协助处理采购人和承包人在执行工程承包合同过程中发生的争议。
七、相应责任
1、成交供应商在投资、质量、安全、工期、功能、项目管理等重要方面达不到服务目标及要求的，采购人将按考核标准进行考核并进行相应处罚。
2、成交供应商给采购人造成损失的等责任的具体金额按下列方法确定：全部损失。
第三方给采购人造成的损失，由第三方负责承担赔偿责任。
第三方给成交供应商造成的损失，由第三方负责承担赔偿责任。
3、如果确认采购人违反了对成交供应商应尽义务，成交供应商可以向采购人提出索赔。成交供应商处理委托业务时，因采购人原因的事由受到损失或损害的，可以向采购人要求给予补偿。
    4、任何一方对另一方的赔偿，包括因违约所造成的全部损失以及可以合理预见的损失或损害数额。
    5、合同一方向对方提出支付违约金、赔偿损失、罚款、处罚、补偿等要求，统称为“索赔”。
6、一方提出索赔要求不能成立时，要完全补偿对方因该索赔要求所导致的各种费用支出。如成立，违约方应承担索赔方因此支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、评估费等。
    7、每次提出索赔的一方应在对方违约事件发生后14日内向对方发出索赔意向通知，在28日内提出详细索赔依据和具体要求。
    8、因不可抗力导致委托工程代建服务合同不能全部或部分履行，双方互不承担违约责任。
9、成交供应商在责任期内因故意或恶意违约，符合本协议约定单方解除合同条件的，委托方有权单方解除合同，并有权要求成交供应商依法或依据本合同约定承担相应的违约赔偿责任，触犯刑律的要追究相关人员的刑事责任。
10、成交供应商方未按合同约定或未按委托方要求履行合同约定的义务的，经委托方书面催告后，成交供应商在30日内未履行的，委托方有权单方解除合同。
11、若因成交供应商过错，导致采购人依据法律或合同约定单方解除本合同的，双方按成交供应商完成的合格工作进行报酬结算，成交供应商按本工程代建服务酬金的30%约定支付违约金。给采购人造成损失，成交供应商还应赔偿全部损失。包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费、保全费、评估费、调查费、律师费等。
12、成交供应商未按法律文件的规定和合同约定及采购人要求履行合同的，除按照合同约定承担违约责任外，所造成的一切后果由成交供应商负全部经济和法律责任，包括但不限于造成任何人员和财产的安全问题、任何工程质量问题、工期延误及其它侵权行为等产生的赔偿责任，成交供应商应当赔偿采购人或第三人由此产生的所有费用，包括但不限于人员和财产损失、侵权赔偿金、行政处罚金、工程恢复和延误费用、调查费、鉴定费、保全费、诉讼费、律师费等所有费用，由此造成采购人产生的所有损失或采购人先行垫付的费用，采购人有权从全过程工程咨询费中予以扣除。不足以扣除的，成交供应商应在采购人通知后的7日内足额赔偿或返还。合同中约定的违约责任不一致的，采购人有权选择适用违约条款，但采购人保留要求成交供应商按照法律和合同约定的最高标准承担违约责任的权利。
    第五十五条 采购人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付成交供应商的报酬：
1、工程代建服务费：          元。
上述费用包括成交供应商为完成本合同服务而产生的所有费用（含所有税费），除此之外，采购人不再支付任何其他费用。成交供应商在磋商报价时已充分考虑了各种因素的工期延长所导致的合同服务期的延长，若因项目工期延期导致服务期延期，合同价不予调整。
2、本工程的投资控制目标：不超过工程概算。
3、采购人支付成交供应商酬金的方式：本合同的工程代建服务费支付，按照项目形象进度支付。具体如下：
第一次付款：工作量完成50%后，支付签约酬金的30%；
第二次付款：合同工程完工验收合格，支付至签约酬金的80%；
第三次付款：竣工验收合格及决算审计完成并批复后、资料归档完成，支付至审定价格的100%；
每次付款前，成交供应商需提供付款申请和等额增值税发票，采购人审核后十个工作日内支付，若成交供应商不按规定提供的，因此产生的责任由成交供应商承担。
注：合同价款实际支付金额根据概算金额而定，实际支付节点以市级资金到位情况为准。
成交供应商账户信息如下：
开户名称：
开户银行：                                 
账号：
纳税人识别号：
    第五十七条 规定的货币： 人民币 。
第五十九条 争议解决：本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应本着相互谅解、相互信任、平等互利原则充分协商解决争端，若协商失败，请双方主管部门出面调解争端；若调解无效，任何一方可依法向采购人所在地的人民法院提起诉讼。在调解和诉讼过程中，双方应保证工程建设正常进行。
补充条款：
1、成交供应商应严格按照其投标书成立工程代建服务组织机构，配备固定的专业工程代建服务人员。工作开始前，成交供应商向采购人提交本项目的管理人员名单，并指定成交供应商具体负责与采购人就相关事宜进行沟通、联络的人员，作为合同附件。在合同有效期内，不得中途换人或因为其他原因而影响合同的正常进行。如需变更人员，必须提前书面上报经采购人同意后方可执行。易人后，其后任必须无条件地全面承担前任应负的责任。    
如采购人发现工程代建服务人员不能满足或胜任本工程代建服务任务时，有权要求成交供应商增加或更换人员，成交供应商不得以任何理由拒绝或拖延，否则，由此造成的损失由成交供应商负责。
成交供应商须按照合同约定提供人员的（包括但不限于擅自变更、拒绝更换人员等）。
2、工作时间：详见磋商文件。
3、所有需要成交供应商签字认可的工程资料，除驻场专业工程师签字外，成交供应商项目负责人必须审核签字,成交供应商项目负责人的签字视为成交供应商确认，如成交供应商项目负责人未签字，视为确认驻场专业工程师的签字。
4、现场项目管理分工要科学、管理要规范,各专业工程、进度控制、材料检测、资料管理等，均要有专人负责。
5、严格工程代建服务工作纪律，成交供应商人员不得参加承包人宴请。如工程代建服务人员徇私舞弊，使工程遭受损失，除处理当事人外，情节严重的，采购人有权责令成交供应商退场，不支付报酬。
6、签订合同后，成交供应商应根据专家评审意见，修改工程代建服务实施规划，在一周内报送采购人，供采购人检查执行。
7、工程代建服务组织机构须与投标书中人员配置相符，工程代建服务人员进场必须携带身份证及相关资质证书，持证上岗。在相关专业和特殊工序施工时，工程代建服务人员必须在现场跟班作业，未经采购人同意调整人员视作成交供应商违约。采购人认为不合适的工程代建服务人员应在三天内调换。
8、项目负责人每周主持召开工程例会，及时解决工程管理中发现的各类问题。每月5日前向采购人报送上月工程进度、工程质量、资金使用和施工安全情况报告及下月工作计划。
9、一切工作联系必须采用书面方式。
10、投标文件中的拟派工程代建服务人员按《服务组织架构及人员进场、驻场时间安排要求》，服从采购人现场代表管理。成交供应商应合理安排人员工作时间，保证每天有人值班（含周末）。因项目的特殊性，如有特殊情况，接到采购人电话通知后，成交供应商应按要求立即赶到现场。
11、成交供应商的所有办公用品及仪器设备均由成交供应商自行购置，其所有权归成交供应商，报价时应将该费用计入总报价中。成交供应商应自备与履行工程代建服务有关的设施、设备、物品、交通工具及其相应服务，应自费聘请有关的辅助工作人员，其费用应包括在总费用报价中。
12、本工程实施期间成交供应商需向采购人支付的违约金采购人均有权从服务费用中扣除。当违约处罚达到服务费20%时，采购人有权单方面解除。本协议各项违约责任条款可同时使用，每次承担违约责任在会议纪要中明确，在当月报告中反映。
13、采购人提供给图纸及为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属采购人所有。未经采购人同意不得复制，不得向成交供应商以外的人员泄露有关内容，不得移作他用。成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属采购人所有。
成交供应商应督促监理、总承包建立完整的项目建设档案，在工程代建服务完成后将工程档案及相关资料向采购人和有关部门移交。未征得采购人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
14、成交供应商向采购人承担的违约、赔偿、处罚、罚款等责任的总额，采购人可在应付款项中直接扣除，不足部分由成交供应商用自有资金补足。
15、成交供应商承诺为完成本合同的义务而收集、使用的资料、方法等不得侵犯第三人的合法权利，包括但不限于知识产权等；若侵犯第三人的合法权利，由成交供应商承担全部责任。
16、成交供应商应及时向采购人汇报工作进展，反馈工作中存在的问题；成交供应商应在收到采购人通知或文件的3日内回复，逾期回复视为认可采购人提供的内容和意见。
17、未经采购人书面同意，成交供应商不得将双方在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的文件及资料透露给任何第三方；同时，不得将上述内容用于本合同以外的用途。否则，由成交供应商承担全部责任。
18、本合同中一切条款均以双方约定为准，补充条款和合同条款不一致的以补充条款为准本协议未约定事项，按照国家颁布的法律、法规执行。
19、通知条款：本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函方式、传真方式、电子邮箱可按协议书签署栏（或此后重新书面指定）的传真号码或地址传送。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七天后视为送达。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。
20、成交供应商应严格按照采购人信息化管理的要求，及时录入相关工程信息，并向相关软件服务单位缴纳全部费用，成交供应商已在投标报价时充分综合考虑，相关费用包含在签约合同价中，结算时不另行增加。
第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件
（正本/副本）
栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理
响应文件
（项目编号：JSJW-20260826-01）
竞争性磋商申请人：                       （公章）
法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）
年    月   日

一、竞争性磋商申请函
致：   （采购人）   
根据贵方关于（项目名称）（项目编号）的竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（申请人的名称），提交下述纸质响应文件正本壹份，副本贰份，电子响应文件壹份。内容包括：
1、竞争性磋商申请函及附录；
2、法定代表人身份证明书；
3、法人授权委托书（如有）；
4、资格及资信证明文件；
5、类似业绩；
6、服务团队人员汇总表

7、项目管理方案；

8、其他材料（如有）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定提供服务的首轮报价见竞争性磋商申请函附录和分项报价表（首轮）。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，愿意接受采购人及行政主管部门的处罚。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务。

7、我方保证在磋商过程中无下列行为发生：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在磋商过程中与采购人进行协商磋商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
供应商：_______________________________________（公章）
法定代表人：____________________________ （签字或盖章）
单位地址：____________________________________________
联系电话：                       
传真：                       
邮政编码：___________________
日期：      年      月      日

竞争性磋商申请函附录
	首轮报价

（总价）
	人民币________________（大写）

￥____________________（小写）

	项目负责人
	（姓名）

	合同履行期限
	自合同签订至本项目竣工验收合格并完成决算审计和档案归档

	是否小微企业
	（是/否）

	是否残疾人企业
	（是/否）

	是否监狱企业
	（是/否）

	备注
	


注：1、竞争性磋商申请人填写本附录，已完全清楚本项目的报价要求。
供应商：_______________________________________（公章）
法定代表人或授权委托人：____________________________ （签字或盖章）
日期：      年      月      日

二、法定代表人身份证明书
兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责人，即法定代表人。
单位地址：                               
电    话：                               
                   单位全称：                             
                   单位盖章：                              
       年     月     日
注：后附法定代表人居民身份证复印件。
三、法人授权委托书
本授权书声明： （单位名称） 的法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方  (项目名称)（项目编号）的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                        
            职    务：                        
            单位名称：                        
代理人（被授权人）签字：                      
            职    务：                         
单位名称：                         
单位名称（公章）：                           
日     期：                       
注:后附被授权人身份证复印件。

四、资格及资信证明文件
（一）资格审查承诺书
致                   （采购人）：
为确保本项目磋商工作顺利进行，我公司在此承诺：

1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2、我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3、我公司符合法律、法规规定的其它条件。

4、我公司无下列行为：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（3）违反法律、法规规定的其他情形；

（4）因采购活动中有违法、违规等不良行为，被行政监督主管部门公示限制且限制期限未满的。
5、我公司响应文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。
6、本项目成交后不分包、不转包。

7、其他承诺：     （如有）      。

若经采购人（或采购代理机构）核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次磋商权利，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。
供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日
注：本表为基本格式，不得随意修改。竞争性磋商申请人应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人（签字或盖章）。如竞争性磋商申请人有其他承诺的，可编入资格及资信证明文件的其他材料中。

（二）竞争性磋商申请人基本情况表
申请人单位名称：                                     
	单位名称
	
	负责人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电话
	
	传真
	

	企业资质
	
	组织机构代码
	

	职工人数
	

	企业荣誉
	

	本项目
联系人手机
	

	公司主要
业务综述
	

	组织机构框架图
（包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况）


注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

（三）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	从业年限
	
	所学专业
	

	注册执业资格
	

	注册执业证书编号
	

	项目负责人业绩

	序号
	项目名称
	时间
	合同金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


注：后按磋商文件要求附相关证明材料。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

（四）商务条款响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	实际响应情况
	正偏离/负偏离/无偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务（技术）文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供商务文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加；5、如申请人完全响应本项目磋商文件要求，请在第一行全部填“无”即可。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

（五）技术条款响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	实际响应情况
	正偏离/负偏离/无偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务（技术）文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供技术文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加；5、如申请人完全响应本项目磋商文件要求，请在第一行全部填“无”即可。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

（六）供应商财务状况报告
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见附件）
（八）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
（九）供应商参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）
（十）其他材料（供应商认为需要提供的其他材料，本部分须逐页加盖供应商公章）
五、类似业绩
	序号
	项目名称
	采购人
	时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

六、服务团队人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	注册执业资格
	职称
	拟派本项目岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	…
	…


注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。
供应商：                    （公章）
法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

七、项目管理方案
（本部分须逐页加盖供应商公章）
八、其他资料
（供应商认为需要递交的其他资料，本部分须逐页加盖供应商公章）
附件一：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式及属于监狱企业的证明文件
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南京市栖霞区长江堤防管理所的南京市栖霞区长江堤防管理所栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 南京市栖霞区长江堤防管理所栖霞区滨江河中下游生态补水及亭子桥沟水环境整治工程项目管理项目，属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元
，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：     
日期：    
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：           
日期：            
属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
附件二、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
南京市栖霞区长江堤防管理所：
我单位（供应商单位名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人：（公章）
年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京市栖霞区长江堤防管理所：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。（若有）
主要专业技术能力有：     。（若有）
声明人：（公章）
年   月   日
其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）
� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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