南京市栖霞区国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）

文本

南京市规划和自然资源局栖霞分局

二零二五年十一月

目 录

前 言	5

第一章 现状与本底	7

第一节 区域总体概述	7

一、自然地理条件	7

二、社会经济情况	7

三、土地利用现状	8

第二节 自然资源本底	8

第三节 生态本底特征	11

第四节 以往工作成效	11

第五节 机遇与挑战	14

第二章 主要国土空间生态问题	17

第一节 资源开发利用问题	17

第二节 生态系统质量问题	19

第三节 生态空间冲突问题	19

第四节 中长期生态安全趋势	20

一、中长期生态安全格局分析	20

二、国土空间利用保护发展趋势	21

三、生态保护和修复应对思路	21

第三章 总体要求和规划目标	23

第一节 总体要求	23

一、指导思想	23

二、基本原则	24

三、编制依据	25

第二节 目标愿景	27

一、总体目标	27

二、近期目标	28

三、远期目标	28

第三节 规划指标	29

第四章 保护修复分区	30

第一节 生态保护修复格局	30

第二节 生态保护修复分区	31

一、生态保护区	31

二、生物多样性保护区	32

三、城镇综合整治修复区	33

四、特殊整治修复区	35

第五章 保护修复主要任务	37

第一节 生态保护网络构建任务	37

一、加强生态源地保护	37

二、提高生态廊道连通性	38

第二节 增强生态空间生态效能	38

一、加强生态整体保护，维护区域生态安全	38

二、推进要素保护修复，提升生态系统质量	39

三、促进一体保护修复，明确修复重点区域	41

第三节 统筹农业空间保护和修复	42

一、坚守耕地保护底线，提升耕地质量	42

二、优化乡村用地结构，建设美丽乡村	43

三、统筹农业空间布局，突出治理重点地区	44

第四节 提高城镇空间生态质量	44

一、加强城镇内外生态系统连通	44

二、推进重点生态功能短板修复	45

三、推进“海绵城市”建设	46

第六章 重点区域与工程项目部署	47

第一节 重点区域	47

第二节 工程项目部署	47

一、土地综合整治重点区域工程部署	47

二、矿山生态修复重点区域工程部署	50

三、河湖湿地和水生态修复重点区域工程部署	50

四、森林质量提升修复重点区域工程部署	52

五、城镇空间生态修复重点区域工程部署	53

第二节 时序安排	53

一、近期实施计划	54

二、远期实施计划	56

第三节 重点工程项目及投资匡算	57

一、重点工程项目	57

二、投资匡算	58

第七章 规划实施效益	62

第一节 生态效益	62

第二节 社会效益	63

第三节 经济效益	64

第八章 保障机制	65

第一节 加强组织领导	65

第二节 强化规划传导	66

第三节 健全实施机制	66

第四节 创新政策体系	67

第五节 加强资金保障	68

第六节 鼓励公众参与	68

附表1 国土空间生态保护和修复规划指标表	70

附表2 国土空间生态保护和修复分区表	73

附表3 国土空间生态保护和修复重点区域表	76

附表4 国土空间生态保护和修复重点工程项目表	78

附表5 规划分区-重点区域-重点工程的关系表	88

图录	91

前 言

栖霞区位于江苏省南京市东部地区，大部分位于南京市中心城区范围内，是南京面向长三角核心区的东部门户，是建设国家中心城市辐射带动江苏全域发展的桥头堡。面拥长江，境内有宁镇山脉北支、中支横穿而过，幕府山、乌龙山、栖霞山江山辉映，城市依江傍山而生，低山、丘陵、岗地、平原、洲地交错分布。自然地理与城市空间格局交相互动，是《江苏省国土空间生态保护和修复规划（2021-2035 年）》确定的长江沿线生态保护修复带及长江干流综合保护修复区的重要组成部分、长三角城市群区域生态安全的重要屏障、长江经济带水清地绿天蓝生态廊道的关键节点。

党的二十大提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，推进美丽中国建设，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

为进一步全面贯彻落实习近平生态文明思想，落实党中央、国务院和江苏省委、省政府及市政府有关生态保护和修复的工作部署，栖霞区依据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》、《江苏省国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）》、《南京市国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）》、《南京市栖霞区国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划要求，统筹协调各有关部门的“十四五”专项规划，编制了《南京市栖霞区国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以保障生态安全、增强生态功能和提升生态品质为重点，在全面分析自然生态系统状况和主要问题基础上，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性，提出了2025年和2035年栖霞区生态保护修复工作的总体目标和主要指标、总体格局和重点任务、重点区域和重大工程以及实施保障措施等。

《规划》是一定时期内国土空间生态保护修复工作的总体安排，是统筹开展生态保护和修复工作的纲领性文件，也是指导布局实施生态保护修复工程的重要依据。规划范围为栖霞区行政辖区范围，总面积395.44平方公里。规划基准年为2020年，规划期限为2021年至2035年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年。

第一章 现状与本底

第一节 区域总体概述

一、自然地理条件

栖霞区位于南京市主城北部，面积395.44平方公里（含长江水面），低山、丘陵岗地、平原、洲地交错其间。宁镇山脉楔入城市两支余脉，地形大势南高北低，南部丘陵、岗地连绵起伏，海拔多在50-300米之间，栖霞山雄峙江左，海拔284.7米。北部沿江平原及江中洲地，地势低平，海拔在10米以下，长江自西南向东贯通城市东西，沿江河湖、湿地水系众多，通江支流自南向北汇入长江。地处中纬度，属北亚热带季风气候区，常年气温平均为15.3℃。全年日照率在47%左右，全区年降水量1200毫米左右，降水日数年平均在110天左右。

二、社会经济情况

人口与经济实力持续提升。近十年地区生产总值总量翻一番，2020年，栖霞区地区生产总值总量达到1569.15亿元，在全市排名第四；人均地区生产总值15.87万元，全市排名第三。全区常住人口98.78万人（第七次人口普查），其中：城镇人口为92.56万人，乡村人口为6.22万人。近十年人口增量全市第三，是南京新增人口重要承载地。人口呈现年轻化、高学历化特征，空间分布上主要集聚在中心城区。

高校集聚、科研创新和产业创新活力迸发。仙林大学城综合实力在南京大学城之中位居榜首，拥有12所高校，数十家市级以上重点实验室（含市级）。全区拥有新港国家级高新技术产业园和南京栖霞高新区两大高新园区。其中，前者在全省高新区中排名第六，在全市位列前三。

三、土地利用现状

根据2020年度国土变更调查数据，全区国土总面积39543.82公顷，全区耕地6041.29公顷，园地976.39公顷，林地5617.77公顷，草地901.17公顷，城镇用地12123.11公顷，村庄用地2215.53公顷，区域基础设施用地2543.69公顷，其他建设用地553.34公顷，陆地水域8047.34公顷。

第二节 自然资源本底

栖霞区依江傍山而生，栖霞一名取自“饵霞栖云”一语，境内有宁镇山脉北支、中支横穿而过，幕府山、乌龙山、栖霞山山江辉映，九乡河、七乡河等多条入江水系纵横其间，是贯通南北天然基底，进而连通六大山体片区和多个绿地节点。自然资源约占全域国土面积的56.61%，形成了以“河流为网络、以湿地及水域为重要节点、以山林为源地”的自然资源空间形态，总体呈现“二分山林二分水，三分田园四分城”的生态空间格局。

山脉资源：栖霞区位于宁镇山脉带，地貌种类多样，全区地形大势为南高北低，最高海拔为栖霞山。境内有幕府山、栖霞山、青龙山、聚宝山、南象山、北象山、灵山等几十座山丘，且山体呈现较明显的块状分布，与岗地连片分布，辖区内山体普遍比较单薄、山势和缓低矮。

水资源：栖霞区地处长江下游，长江岸线长80.04km，分为八卦洲部分和其他部分。境内水系根据其汇水情况大致分为长江水系、八卦洲水系和秦淮河水系，其中长江水系流域主要河道包括便民河、三江河、七乡河、九乡河、滨江河、兴武大沟、东十里长沟、西十里长沟等通江河道以及靖安河、东山河。八卦洲水系流域主要为纵向的双柳河、跃进河和横向的小江河；秦淮河水系流域主要河道为发源于紫金山东麓的白水河。全区水资源总量2.474亿m3，其中地表水资源量2.090亿m3（含地表水与地下水的重复计算量0.016亿m3），地下水资源量0.400亿m3（含地表水与地下水的重复计算量0.016亿m3），长江过境水资源量为11180亿m3。

林地资源：栖霞区林地分布广泛，栖霞山、射乌山、乌龙山、幕府山等山体呈现较明显的块状分布，分布市级及以上生态公益林面积3410.73公顷。根据2020年国土变更调查数据，栖霞区林地总面积为5617.77公顷；依据林业部门统计口径，全区林地面积10534公顷。累计完成沿江绿化造林138.67公顷，完成沿江造林复绿面积137公顷；建成“三化”示范面积90公顷、栽植苗木7.5万株；完成林相改造面积53.33公顷。

耕地资源：根据2020年国土变更调查数据，栖霞区耕地总量为6041.29公顷，占全域总面积的15.28%，建成高标准农田2595.30公顷。本次规划范围内耕地等别大多为6等地，耕地质量较好；主要分布在八卦洲街道、龙潭街道和西岗街道三个街道。根据栖霞区“三区三线”最新划定成果，栖霞区永久基本农田划定3534.53公顷，主要分布在八卦洲街道和龙潭街道。

湿地资源：栖霞区内湿地资源丰富，是重要的珍稀水禽、鱼类的栖息地，生态区位十分重要。全区建设3种湿地保护形式，包括1处省级湿地公园、5个湿地保护小区、4处水源地保护区，受保护面积达3712.8公顷，受保护湿地面积占比59.26%。全区先后建成八卦洲省级湿地公园690.60公顷、八卦洲洲北湿地保护小区276.21公顷、八卦洲洲西湿地保护小区197.46公顷、八卦洲洲东湿地保护小区148.18公顷、龙潭天字号洲江滩湿地保护小区634.83公顷、龙潭大划子湿地保护小区616公顷，其中八卦洲街道完成湿地修复4公顷。

矿山资源：栖霞区是南京市矿产资源较为丰富的地区之一，已查明各类矿产资源20余种，其中非金属矿主要有白云石矿、石灰石矿、石膏矿、黏土矿、脉石矿、煤矿等；金属矿主要有铅锌矿、银矿、金矿、锰矿等。铅锌、水泥和建筑石料用灰岩、石膏等具有明显的资源优势。铅锌矿床赋存钒、钼、金、银、硼、硫等多种共伴生矿产资源，综合利用潜力大，具有较高的经济价值。栖霞区现存矿业权2个，分别为南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿和江苏金霞矿业有限公司甘家巷铅锌矿，其中南京银茂铅锌矿为生产中矿山，江苏金霞铅锌矿为未建矿山。

生物资源：栖霞区地处北亚热带向暖温带的过渡地区，为北亚热带的北界，独特的气候、土壤和水文条件孕育了相对丰富的动植物资源，栖霞山、射乌山、幕府山、湿地公园等区域是南京重要的物种基因库和城市生物多样性保护基地。野生植物资源丰富，主要有纤维植物、淀粉植物、油脂植物、芳香植物、树脂树胶植物、保健植物等；野生动物主要有中华鲟、鱼、刀鱼等鱼类动物18种，龟、鳖、扬子鳄等爬行类动物13种，狐、獐、兔等哺乳类动物14种，现有部分物种已灭绝。

第三节 生态本底特征

生态系统服务功能重要性：栖霞区极重要区主要包括长江栖霞段和夹江，以及栖霞山风景名胜区、龙潭街道的青龙山-黄龙山段。中等重要区分布较零散，占比较小，主要分布在马群街道和燕子矶街道。一般重要区包括八卦洲街道、迈皋桥街道、尧化街道等区域。

生态敏感性：栖霞区水土流失以不敏感区域为主；高敏感地区主要集中在栖霞山地区、龙潭的青龙山-黄龙山段和幕府山地区；中度敏感区主要集中在仙林的仙鹤山-丁山-阳山-鲤鱼山丘陵体系地区、仙林的灵山-桂山-龙王山丘陵体系地区；较高敏感区范围较小，主要是一些坡度很小的岗地地区。

生态系统恢复力：栖霞区生态系统恢复力水平可分为高、中、低三等，其中高等级生境主要分布在沿江湿地地区、城市内部山地区与丘陵区，丰富的水域及湿地资源及森林覆盖率高，使得这些地区生态环境较好，是各类动植物的理想栖息地，包括八卦洲湿地公园、栖霞山、射乌山、幕府山等；中等级生境主要分布在平原地带的农业生产区，该地区人类耕作频繁、生态系统单一、植被覆盖率低，生态系统也较脆弱，如八卦洲街道、龙潭街道；低等级生境主要分布在城市生活区，主要为迈皋桥街道、仙林街道、马群街道等地区，该区域土地利用结构以建设用地为主，生物多样性较低。

第四节 以往工作成效

推进长江大保护，打造绿色生态廊道。一是持续推进生态环境修复。栖霞区坚持“绿色”和“发展”主题，积极开展长江经济带高质量发展“百项提升工程”；二是长江岸线保护成效凸显。全面整治取缔长江栖霞段原有的162家非法砂场、10家船厂、12家码头、238艘“三无”船舶；完成并通过复核验收16项长江“三乱”任务和45项干流岸线清理整治任务；三是溯源排查整改工作取得初步成果。完成对全区443个排口的分类排查、监测和溯源，持续开展水源地隐患排查整治，积极推进龙潭水源地企业温排口搬迁，区级以上集中式饮用水源地水质逐月全部达标；四是通江河道水质提升。水环境提升工程治理初见成效，实现全区通江河道水质稳定达标。五是沿江生态绿廊景观风貌改善。全区累计新增沿江造林138.67公顷，复绿137公顷，修复湿地9.27公顷，并打造41.87公顷幕燕滨江樱花观赏区，建成幕府山滨江风光带、栖霞山滨江风光带、八卦洲环岛湿地自然景观带。

实施矿山生态修复，矿山生态环境逐步向好。栖霞区始终坚持预防为主、防治结合，在保护中开发、在开发中保护等原则，严格监督采矿山企业开展矿山地质环境保护和恢复治理工作，对地面塌陷等地质灾害进行积极治理，布设地面形变监测点对地灾隐患进行监测，真正实现“矿地、矿景融合”。经过二十多年的努力，栖霞区已完成治理修复74个废弃露采矿山宕口，总面积约353万平方米，其中工程性修复62个，修复面积约333万平方米；自然复绿12个，约20万平方米。通过矿山生态修复工程丰富了幕燕滨江风貌区生态多样性，消除多年来地质灾害隐患多发的困扰、清除视觉污染，极大地改善龙潭老街的生产、生活和生态环境，为进一步充实完善公共功能设施及经济社会发展提供了空间支撑，实现矿地高效融合，大大提升了栖霞区整体生态环境和景观面貌，有力践行了生态文明建设理念。

打好碧水保卫战，深入开展水环境整治。一是水环境管理方面。强化区域联防联治。推进与周边城市跨界水体共治联管、强化水质监测预警，全区主要河流水质状况较之前有进一步改善，8条入江河道已全部消除劣V类水体，建成区范围内已消除黑臭水体，地表水国控、省控断面全部达到省市目标要求，市考断面达标率100%，2个在用的饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅱ类标准，达标率为100%，6个重点水功能区全部达标。二是水污染防治方面。通过工程措施治理、污染防控措施落实，先后完成262个雨污分流片区建设，实现建成区雨污分流全覆盖；完成156个自然村的污水设施建设，农村地区的生活污水治理率得到大幅提升；先后建成5个污水处理厂，日处理能力达39.5万吨，实现污水全收集、全处理，基本杜绝境内污水下河问题。三是水利工程修复方面。栖霞区依托流域规划，以长江、七乡河、九乡河、便民河等为骨干，以区域河道为网络，通过河道治理、堤防加固、兴建水库、建设泵站水闸等，初步形成水利基础设施网络布局，实现水环境整体提升，保障河道常态补水。四是湿地保护修复方面。栖霞区组织编制《南京市栖霞区湿地保护规划》，建立湿地保护工作协调机制。启动燕子矶省级示范湿地保护小区建设，完成湿地修复面积34公顷。全区受保护湿地面积3712.8公顷，自然湿地保护率达18.29%。

多维度开展绿化造林，全面推进林长制工作。栖霞区积极开展义务植树和绿化造林工作，累计造林544.40公顷，森林覆盖率达26.64%、林木覆盖率达31.93%。一是长江沿岸绿化造林工程。累计完成沿江绿化造林137公顷，沿江岸线整治复绿项目9个，共计138.67公顷，位列全省沿江造林区（县）前列，实现沿江绿色通道全面贯通；继续推进燕子矶新城绿化造林3.33公顷，消除现有沿江岸线林地中“天窗”。二是开展“绿色栖霞”工程。全区完成成片造林105.6公顷（新增86.67公顷）。其中，绿色通道造林7.93公顷、沿水造林21.4公顷、其他造林57.33公顷、完成绕城公路杨树更新改造19.87公顷，完成森林抚育66.67公顷。三是林长制全面推行。通过区、街、村三级林长亲自抓森林资源保护和经营，基本建立了责任明确、协调有序、运行高效的林长制工作机制。四是稳步推进防治林木有害生物工作。加强主要森林病虫害监测和防控，全面开展松材线虫病、杨树食叶害虫、美国白蛾的检疫、监测和防控工作，建立林业有害生物测报中心、并配备专业测报人员。

推进净土保卫战，土地综合整治成果显著。一是土地综合整治成果显著。截止2020年底，栖霞区全面完成市政府下达3年耕地质量提升建设目标任务；建设龙潭、八卦洲和西岗3个街道耕地质量提升片区，建设规模701.6公顷；建成高标准农田2595.30公顷。二是从严监管污染耕地再开发利用。栖霞区划分全区耕地土壤环境质量类别，并针对不同等别分区耕地采取相对应的安全利用措施。2020年全区受污染耕地安全利用率达到96.96%，圆满完成市级下达目标任务。三是土壤污染调查和治理修复工作稳步推进。完成重点行业企业用地详查初步采样和风险分级，遵照“被污染场地再次进行开发利用的，应进行安全评估和无害化治理”的要求，开展修复治理工作。

第五节 机遇与挑战

习近平生态文明思想下的政策红利不断涌现。党的十八大以来，习近平总书记就生态文明建设和生态环境保护提出了一系列新理念新思想新战略，形成并确立了习近平生态文明思想，为栖霞区全面加强生态环境保护、打赢升级版污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量的新阶段新征程提供了思想指引和行动指南。要坚持以习近平生态文明思想为指导，就是要扛起生态兴则文明兴、生态衰则文明衰的历史责任，坚持人与自然和谐共生的科学自然观、山水林田湖草是生命共同体的整体系统观、绿水青山就是金山银山的绿色发展观，肩负起良好生态环境是最普惠的民生福祉的时代重任，践行像保护眼睛一样保护生态环境、像对待生命一样对待生态环境的实践要求，明确新时期生态环境保护总体思路和任务举措，围绕污染物总量持续减排、生态环境质量持续改善、生态环境风险管控三类目标，升级大气、水、土壤三大领域污染防治，强化绿色发展、生态保护与修复，完善生态环境治理体系三大基础，确保到2035年生态环境保护水平同江苏省和南京市指标水平相适应、同生态文明示范区建设目标相适应。

碳达峰碳中和战略带来生态修复新动力。“十四五”是实现碳达峰关键期、推进碳中和起步期。党中央关于“我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的重大战略决策，江苏省关于“努力在全国达峰前率先碳达峰”的目标愿景，为积极应对气候变化、加快推动绿色低碳发展提供了方向指引。2021年10月24日，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，要建立生态产品价值实现机制，科学推进国土绿化和生态修复，扩大森林面积、提高森林质量，提升生态系统质量和稳定性，发挥森林、草地、湿地、土壤等要素的碳汇作用，增强生态系统固碳能力，生态保护修复是碳汇能力巩固和提升的重要抓手。碳达峰、碳中和同时为生态修复提供新动力。

美丽中国建设对栖霞区生态环境保护提出了更高要求。按照习近平总书记“努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国”的重要指示精神，面向2035年“美丽中国目标基本实现”的愿景，聚焦空气清新、水体洁净、土壤安全、生态良好、人居整洁的新要求，良好的生态环境是最普惠的民生福祉，保护生态环境关系最广大人民群众的根本利益，提供更多优质生态产品，让人民群众过上更健康更绿色更幸福的高品质生活，是生态保护修复努力的方向。规划期间应上下联动结合区域实际，科学设计“十四五”时期全区生态环境保护的总目标、分目标和指标体系，精准确定指标达标方案，合理谋划生态环境保护各项任务和工程，不断推动环境治理体系和治理能力现代化，确保生态环境保护的各项措施落实、落小、落细，着力解决生态环境存量问题，确保新时期生态保护与修复目标的实现。

生态修复工作面临考验升级。栖霞区地处“长江经济带”和“长三角一体化”两个重大国家战略发展区域。当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。习近平总书记2020年在合肥召开扎实推进长三角一体化发展座谈会强调，夯实长三角地区绿色发展基础；长三角地区不仅要在经济发展上走在前列，也要在生态保护和建设上带好头；要把保护修复长江生态环境摆在突出位置，狠抓污染防治攻坚重点任务整改，在全面打造生态文明建设升级版上持续发力，在打赢污染防治“三大战役”上持续发力，在积极推动经济高质量发展上持续发力，在创新生态文明建设体制机制上持续发力。以生态优先、绿色发展为引领，推动区域协调发展和高质量发展，提高人民群众的获得感和幸福感。

第二章 主要国土空间生态问题

第一节 资源开发利用问题

长江岸线保护仍需加强，入江水质有待提升。自国家长江大保护战略实施以来，长江栖霞段生产岸线比例不断下降，生态岸线、生活岸线比重逐年提升，稳步向好，但沿江湿地缓冲带内生态用地占比不高，库塘等人工湿地保护率低。全区部分通江河道月均水质尚未稳定达标。

地质灾害隐患存在。栖霞区突发地质灾害类型为滑坡、崩塌、地面塌陷。依据栖霞区地质灾害精细调查成果，区内滑坡、崩塌、地面塌陷地质灾害隐患点共计56处，其中滑坡24处，崩塌26处，地面塌陷6处，15处不稳定斜坡。主要分布在低山丘陵、岗地区、隐伏岩溶发育地段和地下采矿区域，地质灾害的发生在时间上具有集中性和规律性，地质灾害危害特征主要为潜在威胁。

水环境质量有待改善。一是水环境质量尚未稳定达标。栖霞区部分河道水质尚未稳定达到Ⅴ类考核目标的短板弱项，城市生活污水与垃圾产生量持续增加，部分农村生活污水处理设施运行管理水平较弱，水污染防治、河道治理和水质环境达标任务还需加强。二是基础设施仍存短板弱项。区域城镇生活污水处理设施仍存较多短板弱项，管网老旧破损和混接错接仍然存在，污水进水浓度较低、污水收集率和污染物消减效能不高，污水集中处理能力不平衡。三是集中式水源地达标建设和保护有待完善。四是保障生态补水水质、水量。城市水系流通环境，水体自我修复能力有待提高。城市内河水系网络需进一步完善，确保栖霞区生态补水过程中的补水流量、水质等。

林地后备资源亟待扩充，城市绿地空间品质有待提升。一是林地后备资源不足。栖霞区林业资源增长空间有限，自然保护区内的森林植被自然性不强，且处于不稳定状态。受城市发展和“耕地非农化”、林木采伐后更新速度慢、工程造林绿化用地流转难等因素影响，栖霞区成片造林的潜力较小，还需严格落实森林督查工作。二是生态覆绿任务需进一步加强。现有村庄绿化水平有待提高，部分绿色通道、农田林网部分割裂。三是城市绿地空间品质还需巩固提升。滨江、沿河、沿路的景观防护绿地局部存在绿化断点，郊野生态空间的多元价值未充分彰显，主城区社区公园、口袋公园建设难度大，服务半径覆盖盲区仍然存在。

耕地资源布局需优化，持续推进受污染耕地安全利用工作。一是耕地分布局部零散。全区耕地中大于10亩的图斑约2430个，5-10亩的图斑约1020个，小于5亩的图斑约3340个。部分耕地位于建成区内部的廊道等区域，该类土地与建设用地交织、破碎，灌排条件不完善，以零星种植或撂荒为主，保护与综合利用之间矛盾突出，呈现“小集聚、大分散”现状，规模效益较低。二是耕地图斑破碎化。受水系、沟渠以及地形、田坎影响，存在较多的坡耕地和不规则耕地，其与园地、林地等交织，制约了现代农业的发展。三是受污染耕地安全利用。从耕地土壤质量水平来看，栖霞区境内涉及受污染安全利用类耕地主要分布于八卦洲街道和龙潭街道，土壤目标污染物均为镉（Cd），均为轻度污染。栖霞区已连续两年开展受污染耕地安全利用工作，取得了一定的效果，但超标农产品依然存在，仍存在一定农产品安全风险。

第二节 生态系统质量问题

生态系统连接性需进一步优化。栖霞区生态资源禀赋优越，各生态斑块之间天然廊道连通紧密，但随着城市发展进程加速，局部生态环境遭到人为干扰、连通阻断，结合空间分布可知，中部、西部部分生态空间缩减，并向建设或是农业用地转化；尤其中部因快速扩张建设用地，导致部分生态空间趋于孤岛化。林地规模总量有所减少，连接度、连通度降低，斑块分布呈现更高的分离度。

生物多样性水平需进一步保护。栖霞区生境质量有所下降，生境退化的区域从城市中心不断外扩，形成了以城市为中心、道路为辐射的生境退化圈。栖霞区境内高等级生境主要分布在沿江湿地地区、城市内部山地区与丘陵区，丰富的水域及湿地资源及森林覆盖率高，使得这些地区生态环境较好；中、低等级生境主要分布在农业生产区和城市生活区，随着城市化进程加速，此类地区生态系统较为单一，人为活动较为频繁，植被覆盖较低，因而生物多样性水平相较于沿江湿地、丘陵区较低。

生态空间干扰性需进一步降低。栖霞区生态较高干扰区、高干扰区、极高干扰区累计占全区国土总面积的40.15%，主要分布于矿藏、中部低山、岗地区域，生态服务功能性较高的生态源地周边地区存在生态干扰性较高图斑，其中中部乌龙山周边，西部幕府山周边，南部聚宝山周边，东部栖霞山周边均存在较高干扰性图斑。

第三节 生态空间冲突问题

栖霞区划定生态保护红线与生态系统服务重要性高、生态敏感性高、生态系统恢复力高的区域范围大致一致。生态管控区域与生态系统服务重要性高、生态系统恢复力高范围一致，未完整覆盖生态敏感性高、较高区域，部分水源地（长江八卦洲（左汊）上坝水源地、长江八卦洲（主江段）备用水源地和长江龙潭水源地）、栖霞山森林公园及保护湿地范围尚未完整纳入。

栖霞区划定永久基本农田基本位于生态功能重要性等级中等的区域；基本位于生态系统恢复力中等、较低区域；部分涉及生态敏感性高、较高区域，主要是临近射乌山周边零散农田和八卦洲水系流域沿江、沿河农田，后续针对冲突区域进行实时监测，针对性开展相关退耕还林、还湿工作。

栖霞区划定城镇开发边界未突破“双评价”适宜城镇建设空间。城镇开发边界布局基本位于生态功能重要性等级较低区域，存在部分生态服务型较高、中等区域分布于开发边界内，主要位于南象山、灵山、龙王山及七乡河沿岸附近；城镇开发边界内存在生态系统恢复力较高区域，主要分布在境内幕府山、栖霞山周边区域；城镇开发边界涉及部分生态敏感性较高、中等区域，主要分布在聚宝山和灵山附近。

第四节 中长期生态安全趋势

一、中长期生态安全格局分析

基于栖霞区农田、山林、雨洪、生物、地质条件及中长期生态安全本底分析，栖霞区境内可划分为不同水平生态安全区，其中底线安全格局即对应于低安全区域，是对生态安全提供保障的基础保障范围，也是发展以及城市建设方面所需遵循的生态底线，需要严格对此加以限制、重点保护，并纳入城市的禁止和限制建设区。栖霞区低安全区面积共2103.82公顷，占比为5.37%；满意安全格局即对应于中水平安全区域，需保护措施的施行、限制开发，对生态系统加以保护、予以恢复。基于低安全区，在具体要素方面加入了雨洪调蓄、保障生物多样性等生态要素集中的区域。中安全区面积共20833.74公顷，占比53.18%；理想安全格局，即对应于高水平区域，是对区域生态服务予以维护的理想景观格局，依据具体状况、在有条件的前提下，即可在此种范围内完成开发、建设等各类活动。高安全区面积共1599.75公顷，占比4.09%。一般区域即生态不敏感区，适宜城镇建设，共14640.07公顷，占比37.37%。

二、国土空间利用保护发展趋势

基于高、中、低三种不同生态安全水平，栖霞区近远期城市增长边界预景，其中：

基于中生态安全水平预景。该预景下城市发展不可侵入生态安全性中等区的生态基础设施用地，包括生态安全性极低、较低区域生态基础设施用地和生态安全中等区生态基础设施用地，而生态不敏感区可以被城市发展所占用的，从而形成近期城市增长边界。

基于低生态安全水平预景。该预景是在最低限度的生态基础设施规划得以执行的情况下城市空间远期发展预景。该预景下城市空间发展受生态基础设施规划制约，在城市扩张方面，用地将受到生态基础属性明确的各类用地发挥的阻力。

三、生态保护和修复应对思路

农业空间：一是保障特色高产农田，对部分传统以及现有种植方式、农业设施进行保留，充分利用场地资源，适当丰富物种，以提升观赏价值与经济效益；二是发展生态农业利用生产性农业景观，与乡间曲径、林网密丛交织，增加自然植被覆盖，发展具有游憩教育功能的综合性绿色生态农业；三是发展特色农业通过减少化学农药、肥料的使用，推进种植业、畜禽养殖业和水产养殖业生态化；以现代农业开发试验区为重点，促进农业逐步集中至规模经营，推进“三品”基地建设。

城镇空间：一是优化绿地布局。在建成区重要节点处均衡绿地布局，扩展滨水绿地，设计生态驳岸，增加亲水性；对既有城区进行“见缝插绿”。结合城市更新，采用“拆违建绿”、“广场绿地化”等方式，依托于小游园在城市建成区之中顺利建设形成城区林片。二是饮用水水源保护。提高饮用水水源规范化建设水平，积极采取深度净化、调整供水水源结构等有效措施，确保供水水质达标；三是城镇低效用地再开发。以存量空间为基底增加城市绿地、文化展示空间和文化服务设施、公共服务设施等，丰富城市活力节点，强化城市特色，塑造全龄友好生活。

生态空间：一是完善生态格局体系。依托水系、沟渠和道路绿地设置若干条绿色廊道，串联建成区内外主要的山体公园、城市公园和开放节点，形成大区域连续、完整、可达的绿地网络，同时将外部的山体、河湖资源引入建成区内部。二是联通山水格局。基于栖霞良好的自然生态本底，完善栖霞城区绿地空间连续性、整体性，构建网络化的城市绿地系统，串联城区内外的主要山体和游憩节点。三是实施河湖生态修复。实施河湖生态缓冲带建设，选择保护修复措施，合理规划河湖生态空间，降低面源污染负荷，改善河湖水环境，实施河流生态修复，恢复退化湿地。

第三章 总体要求和规划目标

第一节 总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念；同时认真落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，坚持新发展理念，坚持人与自然和谐共生，以全面提升生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标，以统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复为主线，科学布局和组织实施生态保护和修复重大工程，着力提高生态系统自我修复能力，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，全面扩大优质生态产品供给，推进形成生态保护和修复新格局，为高质量推动栖霞区经济建设、加快建设山清水秀美丽之地奠定坚实生态基础。以区级国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，明确全区生态安全保护格局，构建国土空间生态修复分区，落实生态修复重点任务和重大工程，形成2021-2035年全区生态修复目标体系，为筑牢栖霞区生态安全屏障、提升生态系统质量、优化国土空间格局，服务生态文明建设和经济高质量发展提供支撑。

在坚持人与自然和谐共生基本方针，遵循自然生态系统的整体性、系统性、动态性及其内在规律，以保障栖霞区生态安全为目标，努力维护和提升栖霞区生命共同体功能，为打造美丽中国“江苏样板”做出积极贡献。

二、基本原则

1、坚持保护优先、自然恢复。尊重自然、顺应自然、保护自然，遵循生态系统内在规律，促进人与自然和谐共生。坚持数量与质量并重、人工修复与自然恢复相结合，节俭务实开展生态保护修复工作，提升生态系统自我修复能力和稳定性。

2、坚持规划引领、统筹兼顾。落实国家和区域重大战略规划，与市、区国土空间总体规划及相关专项规划相衔接。综合考虑自然与人工生态系统之间的协同性，注重山上与山下、城市与乡村的系统性、关联性，全地域、全要素、全过程统筹推进生态保护修复工作。

3、坚持问题导向、科学修复。立足自然地理格局和生态系统状况，聚焦重点生态功能区、自然保护地、生态保护红线等重点区域，准确识别问题，科学预判生态风险，明确需要着力解决的重大问题和关键任务，因地制宜开展生态保护和修复工作。

4、坚持统筹安排、加强衔接。统筹考虑自然生态系统各要素与农田、城市人工生态系统之间的协同性，注重山上山下、岸上岸下、上游下游和系统性，体现综合治理，突出整体效益；按照健全国土空间规划体系要求，与国土空间总体规划、详细规划以及流域区域规划、相关专项规划做好协调。

5、坚持充分论证，公众参与。坚持“开门编规划”，建立牵头组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策的跨部门多领域合作编制工作机制，组建由经验丰富技术人才参与的规划编制团队，加强部门间联系，建立衔接和协调机制，提高规划决策水平。注重专家咨询和公众参与，探索开展规划编制听证，广泛听取各方面意见，提高决策的科学性和透明度。

三、编制依据

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年修正）；

2、《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

3、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

4、《中华人民共和国水法》（2016年修正）；

5、《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

6、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

7、《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正）；

8、《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

10、《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

11、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年）；

12、《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）；

13、《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》；

14、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

15、《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）；

16、《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发〔2019〕194 号）；

17、《省政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（苏政办发〔2021〕66号）；

18、《江苏省自然资源厅关于加快推进国土空间生态保护和修复规划编制工作的通知》（苏自然资发〔2020〕187 号）；

19、《关于市级国土空间生态保护和修复规划编制及报批要求的补充说明》（苏自然资函〔2022〕1157号）；

20、《省级国土空间生态修复规划编制技术规程（试行）》；

21、《县级国土空间生态保护和修复规划编制指南（试行）》；

22、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》；

23、《南京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

24、《江苏省国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）》；

25、《南京市国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）》；

26、《南京市国土空间生态整治实施方案（2022-2024年）》；

27、《南京市“十四五”自然资源保护和利用规划》；

28、《南京市栖霞区国土空间总体规划（2021-2035年）》

29、《栖霞区“十四五”生态环境保护规划》；

30、《南京市栖霞区生态文明建设规划（2021-2025年）》；

31、《栖霞区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

32、《栖霞区“十四五”水务发展规划》；

33、《南京市栖霞区城区园林绿化专项规划（2018-2035）》；

34、《栖霞区矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017-2025 年）》 ；

35、《栖霞区2035年发展规划大纲》；

36、《栖霞区“十四五”城乡建设规划》；

37、《南京市栖霞区海绵城市专项规划》；

38、《南京市栖霞区重点流域水生态环境保护》；

39、《栖霞区湿地保护规划（2019-2030年）》；

40、《栖霞区“十四五”农业农村现代化规划》；

41、其他相关文件、规划。

第二节 目标愿景

一、总体目标

推进解决生态、农业、城镇空间突出生态问题，严守生态保护红线，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品，提高自然资源利用效率，优化生态空间格局。重点修复受损空间，提升生态功能，创造生态经济效益，实现全域生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

通过构建全区生态保护和修复总体格局，划定生态保护和修复重点区域，布局重点任务和重大工程，完善生态保护和修复制度与管理体系，推动山水林田湖草一体化保护修复，实现生态系统质量显著改善，生态系统稳定性全面增强，以高品质生态环境支撑高质量发展，让绿色成为栖霞区域现代化建设的永恒底色。

全区生态空间管控和保护力度进一步增强，显著提升生态系统自然恢复能力，有效保护生物多样性。生态系统监测、监管、评估体系更加完善，生态保护补偿和生态产品价值实现机制进一步健全。全区生态风险得到有效管控，生态服务功能支撑高质量发展能力得到全面提升。

二、近期目标

生态安全格局稳定性显著增强。国土空间生态修复保护格局得到优化，重要生态系统保护修复工程稳步实施，自然保护地体系初步建成，生态系统服务功能进一步增强。

生态系统质量和稳定性稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提升，生态系统服务功能不断增强，矿山生态环境问题全面改善，矿区生态功能和环境质量不断提升，废弃矿山有效治理。

环境安全有效保障。土壤安全利用水平持续提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，环境风险得到有效管控，城市绿色转型发展成效显著，海绵城市和生态园林城市建设全面推进，城市现存问题得到有效缓解，城镇生态网络系统逐步完善。

新型国土空间生态修复体制机制基本形成。山水林田湖草沙一体化保护和试点取得显著成效，系统治理机制基本建立，社会资本参与生态保护修复取得显著进展，生态保护补偿改革不断深化，生态产品价值实现机制不断完善，碳汇交易体系初步建立，生态系统碳汇能力巩固提升。

三、远期目标

生态空间格局更加优化，生态环境质量持续改善，生态保护修复关键制度逐步完善，城乡人居品质显著提升，打造江苏省滨江低山丘陵生态修复样板高地，将栖霞区建成“天蓝地净、山清水秀、美丽宜居”的生态之城，从而进一步彰显栖霞“山水相融”的大美生态，努力建设成为南京独具特色山水生态宜居城市、江苏省长江大保护重点先行区的目标。

第三节 规划指标

生态空间保护和管控力度显著增强。实行严格的生态空间管控制度，确保生态空间功能不降低、面积不减少、性质不改变。规划期间，全区生态保护红线面积不低于23.06平方千米。

生态系统稳定性显著增强。显著改善江河、湖泊、森林等重要生态系统质量和稳定性，至2035年，全区湿地保护率、林木覆盖率不低于上位规划下达指标；有效维护生态网络完整性，保障全区水域面积不减少，功能不衰退，促进生态系统良性循环，生态廊道连通性持续改善。

生物多样性保护进一步加强。完善生物多样性保护政策法规，持续优化生物多样性保护空间格局，构建完备的生物多样性保护监测体系，有效保护生物多样性。至规划期末，生物多样性指标不降低。

城镇生态质量进一步提升。开展城镇生态系统保护和修复，合理配置城市蓝绿空间，提高城市韧性。至2025年，公园绿地服务半径覆盖率不低于85%，人均公园绿地面积不低于7.5平方米/人；至2035年，公园绿地服务半径覆盖率达到100%，人均公园绿地面积不低于9.5平方米/人。

参照相关标准，结合栖霞区实际情况，本次规划构建总体保护、系统修复、综合提升三大类32项指标体系，详见附表1。

第四章 保护修复分区

- 生态保护修复格局

在筑牢《南京市栖霞区国土空间总体规划（2021-2035年）》提出的“一带两脉八廊五核”的生态安全格局的基础上，综合考虑栖霞区的自然生态本底，生态安全格局构建、综合生态安全分区和中长期生态要素，基于重要生态问题的研判，生态保护修复目标的引导，从维护区域生态系统结构完整，促进区域生态安全角度出发，综合分析栖霞以及周边区域各特色生态要素，本次规划将钟山-聚宝山-南象山-北象山-栖霞山廊道也作为生态保护与修复格局的重要廊道。并且在专题中进行了生态安全格局重构研究，研究结果表明农田生态安全格局中农业集中区主要分布在八卦洲、龙潭街道和西岗街道，本次规划将八卦洲、龙潭东部、桦墅三个生态农业区纳入生态保护和修复安全格局。在此基础上提出“一带三脉八廊八核”的生态保护和修复总体格局。

“一带”即长江生态保护和修复带。“三脉”即宁镇山脉北支（宝华山-栖霞山-乌龙山-幕府山）、宁镇山脉中支（宝华山-龙王山-灵山-钟山）、钟山腹地向东北延伸（钟山-聚宝山-南北象山-栖霞山）形成的生态绿脉。“八廊”绕城公路生态廊道、炼油厂隔离绿廊、绕城高速（九乡河）生态廊道、七乡河生态廊道、三江河生态廊道、智谷大道生态廊道、便民河生态廊道、明外郭保护廊道构建多条生态廊道。“八核”即栖霞山-仙林湖-龙王山生态核心、幕府山生态公园核心、八卦洲湿地公园核心、黄天荡湿地公园核心、龙潭水一方核心、八卦洲生态农业区核心、桦墅生态农业区、龙潭东生态农业区。

- 生态保护修复分区

以生态安全保护格局为基础，围绕农业、生态、城镇三大主导功能空间，进一步结合自然资源类型、生态系统状况及生态保护和修复目标情况，划定4个生态保护和修复一级分区，包括生态保护区、生物多样性保护区、城镇综合整治修复区、特殊整治修复区；8个生态保护和修复二级分区，具体为长江岸线生态保护区、西部燕子矶生物多样性保护区、中北部栖霞山生物多样性保护区、中部主城区城镇综合整治修复区、东北部新区城镇综合整治修复区、西北部八卦洲洲地整治修复区、南部桦墅水土流失整治修复区、东北部龙潭圩田整治修复区。

一、生态保护区

长江岸线生态保护区。本区域包括栖霞区长江八卦洲段、长江燕子矶段、长江尧化段、长江龙潭段，面积5578.66公顷，拥有长江“黄金岸线”80.04公里，是长江经济带上的重要节点和枢纽。该区域生态修复任务以水源地保护、湿地公园保护和岸线生态化治理为目标，重点排查环境风险隐患，禁止污水排放，保护沿江湿地生态系统，保护湿地植物群落类型的多样性，保护生物多样性，维护长江自然河道形态，确保长江水环境安全。淘汰该区域落后产能、实施清理整治，使河道蓝线更清晰显现，打造南京市重要的生态屏障、绿色走廊。禁止污水排放，做好长江水环境生态保护与水体污染的防治工作，保护沿江湿地生态系统，保护湿地植物群落类型的多样性，保护生物多样性，维护长江自然河道形态，确保长江水环境安全。将重点放在现有岸线的挖潜和改造上，从区域生态的角度重新看待栖霞区的岸线资源，加强对栖霞区生态岸线的控制与保护，以确保城市经济和社会的可持续发展。八卦洲环洲30公里岸线是南京市重要的生态屏障、绿色走廊，该区域主要修复方向为淘汰落后产能、实施清理整治，使河道蓝线更清晰显现。

二、生物多样性保护区

以燕子矶街道西部、迈皋桥街道西部、栖霞街道中部、东北部为主体。该区域有长江燕子矶饮用水水源保护区、南京幕燕省级森林公园、南京栖霞山国家森林公园和龙潭饮用水水源保护区，包括着栖霞山、栖霞寺、南朝石刻等风景名胜区。该区有较高的生态服务功能价值和生态敏感性较高的生态系统，保护修复以提高生态系统整体性、提高生态服务功能、提升重要栖息地的生态连通性为主导方向，推进生物多样性保护，增强城市生态系统稳定性。

西部燕子矶生物多样性保护区。本区域包括燕子矶街道西部、迈皋桥街道西部，面积1936.14公顷。区内拥有长江燕子矶饮用水水源保护区和南京幕燕省级森林公园。以生态林、生态绿地为主，具有重要生态服务功能价值和生态敏感性较高的生态系统。由于各项工程建设活动导致局部地区植被破坏、山体景观破坏、自然基底破坏、水土流失等问题，破坏了鸟类等野生动物的栖息地。另外区域内还存在森林质量不高、水源涵养能力不足的问题。该区域保护修复以强化物种栖息地、迁徙地和繁殖地自然保护区保护管理，提升重要栖息地的生态连通性。结合低质低效林改造工程，促进植被恢复，增强生物多样性维护、水源涵养和水土保持等生态服务功能。改善山林生态系统结构，推进低效林改造恢复，增强生态系统稳定性、连通性，推进森林进城，加强造林绿化。

中北部栖霞山生物多样性保护区。本区域包括栖霞街道中部及东北部，面积2098.68公顷。该区域地处宁镇丘陵地带，区内有南京栖霞山国家森林公园和龙潭饮用水水源保护区，包括着栖霞山、栖霞寺、南朝石刻等风景名胜。以生态林、生态绿地为主，是具有重要生态服务功能价值和生态敏感性较高的生态系统。各项工程建设活动导致局部地区植被破坏、山体景观破坏、自然基底破坏、水土流失等问题，破坏了鸟类等野生动物的栖息地；另外由于人为活动强烈，对栖霞山森林资源构成一定威胁。该区域保护修复以推进栖霞山片区生物多样性保护治理，改善物种栖息地、迁徙地和繁殖地自然保护区保护管理，提升重要栖息地的生态连通性。结合低质低效林改造工程，促进植被恢复，增强生物多样性维护、水源涵养和水土保持等生态服务功能。推进废弃宕口整治工作，消除地质灾害隐患点。

三、城镇综合整治修复区

涉及栖霞区7个街道，包含燕子矶街道东部、迈皋桥街道东部、尧化街道、栖霞街道西部、仙林街道、马群街道、西岗街道西部。作为栖霞区的主城核心区域，人口集聚，交通网络发达、工业园区集中分布，城镇开发强度大。该区域保护修复以推进旧城区工业用地调整退出，促进现有“城中村”的改造，提高土地集约利用水平。加强城区河道水网治理，绿林建设，城市水污染治理。

中部主城区城镇综合整治修复区。中部主城区城镇综合整治修复区范围主要为尧化街道、仙林街道和马群街道，以及与其相邻的燕子矶街道东部、迈皋桥街道东部、栖霞街道西部、西岗街道西部，面积13740.12公顷。该地区处于栖霞区城镇发展范围内，工业园区集中分布，交通网络发达，人口密度大，建设用地占土地总面积比重大。高强度的人类活动对该区生态系统造成了一定的破坏，生产、生活用地部分侵占生态用地，城市发展侵犯动物栖息地，植物生境环境遭到城市生产、生活污水的污染，动植物种类大量减少，物种多样性降低，生物多样性受到威胁，损害了城市生态景观。该区保护修复以加快推进旧城区工业用地调整退出，促进现有“城中村”的改造，提高土地集约利用水平。加强城区河道水网治理，绿林建设，城市水污染治理。严格落实生态红线管控制度，统筹城市内外生态系统，连通城市周边河湖水系，修复城内自然生态系统，完善人工蓝带绿网，减少城市内涝、热岛效应等“城市病”，增加城市韧性和通透力，提升城市人居生态品质，推动产业向低碳化转型升级。

东北部新区城镇综合整治修复区。东北部新区城镇综合整治修复区范围包括西岗街道东北部、栖霞街道东部、龙潭街道西部，面积4547.51公顷。该地区处于栖霞区城镇发展范围内，城镇土地利用方式较为粗放，人均建设用地面积过大，工业用地使用集约度不高。在资源约束的背景下，亟需深入推进土地集约节约利用，优化产业空间结构。另外该区域在不利气象条件下，污染物不易扩散，制约空气环境改善的结构性因素没有根本扭转，随着经济的快速持续发展，机动车保有量持续增加，大气环境质量改善的压力很大。该区域保护修复为推进城镇低效用地再开发，促进城市有机更新。因地制宜推进旧城镇、城中村改造，针对不同地区、不同类型的“城中村”、“旧城区”分别采取成片拆除重建改造、局部改造、有机更新等手段，提升功能和用地效率。推进旧厂矿改造，盘活存量低效产业用地，深入推进“空间换地”，在不改变土地用途且符合城镇规划的前提下，提高容积率、建筑密度，实施“零增地”技改，实现低效用地土地深度开发，切实提高土地利用率。同时加快产业升级改造，改善环境质量。

四、特殊整治修复区

以八卦洲街道、西岗街道东部和龙潭街道东部为主体。该区域有八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区、八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区和南京八卦洲省级湿地公园，并且拥有丰富的耕地资源，农业发展基础良好。该区保护修复以提升洲岛环境质量，开展水系生态环境建设，进行土地综合整治及耕地归并整治，建立水土流失综合治理体系，加强农业面源污染防治，提升环境质量。

西北部八卦洲洲地整治修复区。本区域范围为八卦洲街道，面积5717.17公顷。八卦洲为长江冲淤积作用形成的江中沙洲型平原，地势低平，总体上呈现西北略高、东南略低的格局。区内有八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区、八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区和南京八卦洲省级湿地公园。四面被长江活水环绕，生态环境极为优越。洲内水系纵横密布，水生态环境治理效果显著，但是抵御涝灾能力尚显不足。该区域保护修复以进一步提升洲岛环境质量，开展长江干流岸线清理整治，以自身优势及资源禀赋为基础，通过产业升级与资源导入，推进农业产业结构调整，努力构建“水美畅通、产业兴旺”全域农业旅游发展新格局。严格实施生态保护红线管控制度，按照自然恢复为主，人工修复为辅的原则，因地制宜、多措并举，采用疏通水系、恢复植被、涵养湿地、生态修复岸线船厂等措施开展生态修复，提升区域生态功能。通过水系生态环境的建设，把八卦洲街道建设成为“水清、鱼跃、鸟飞”的生态街道。加快推进土地综合整治及耕地归并整治，促进农村一二三产融合发展。

南部桦墅水土流失整治修复区。本区域范围为西岗街道东部，面积899.77公顷，涉及下辖桦墅社区。区域内交通便利。该区域生态环境面临的问题主要包括农业面源污染、生活污水、水土流失等问题。该区域保护修复以建立水土流失综合治理体系，维护和增强区域内的水土保持功能。生态保护方面，修复以水土保持为主，依托现有生态资源，实现生态价值转化。农业发展方面，开展土地综合整治，提升农业产业能级，控制农业面源污染，综合治理水环境问题，加强土壤综合治理，提高耕地质量。水土保持方面，消除防洪排涝隐患、改善河道生态环境，积极推进七乡河整治。重点完成七乡河等重点河流封育保护，培植水土保持林和水源涵养林。统筹生产生活生态，大力推进生态清洁小流域建设，推动小流域综合治理与提高农业综合生产能力、发展特色产业、改善农村人居环境等有机结合，提供更多更优质的生态产品。

东北部龙潭圩田整治修复区。东北部圩田整治修复区范围为龙潭街道东部，面积5035.45公顷。区内耕地资源丰富，地势平坦，农业发展基础良好。本区域以农用地为主，耕地质量不高，现状坑塘较多，不能进行机械化、规模化生产，但是后备资源丰富。另外，农业生产带来了一定的面源污染。该区域保护修复以推进宜耕后备土地资源开发利用，切实做好开发土地的后续管理，确保被开发土地得到持续有效利用。严守耕地保护红线。按照促进城市“组团发展、串联发展”的总体要求，将龙潭街道东部优质耕地优先划入基本农田保护区，严格限制基本农田保护区周边布局高污染工业企业和园区，防止工业污染物排放造成污染。加强农业面源污染防治，通过工程措施、生物措施和农业措施等方法治理土壤污染，改善农田土壤环境，提升土壤环境容量和抗风险能力。

第五章 保护修复主要任务

根据栖霞区自然资源现状以及生态保护修复目标，结合长江沿线、矿山修复、重要入江河道、森林生态修复等存在的主要问题，因地制宜地实施农业、生态、城镇和生态保护网络建设4项任务，并围绕生态保护和修复分区情况明确重点区域与内容。

第一节 生态保护网络构建任务

栖霞区基本生态网络构建，基于区域背景下的城乡一体化、多功能绿地生态网络体系理论，通过对辖区范围内既有绿地和规划绿地的整体考量，连接城乡主要绿地，将自然引入城市之中。研究遵循科学性、整体性、生态优先、生物多样性、可持续发展的原则。重点关注跨空间、跨流域、跨区域、跨行政边界等的系统性生态问题，通过“源地—廊道—节点”的生态保护网络建设，提高生态安全及可持续性。

一、加强生态源地保护

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然理念，建成分类科学、布局合理的自然保护地体系，对河流、湖泊、林地等重要生态源地进行持续维护和优化提升。应严格保护八卦洲省级湿地公园、长江栖霞段重要湿地和龙潭街道天字号洲江滩、七乡河等湿地，积极开展湿地修复、扩大自然湿地面积，提高自然湿地生态功能；结合水利河道工程修复区域内河流湿地生态系统，沟通湿地水系，修复河湖贯通；加强水污染防治工程和农业面源污染整治工程，提升区域水质；加强水源涵养林建设。

二、提高生态廊道连通性

加快森林进城护城，提升八卦洲省级湿地公园、南京栖霞山国家森林公园、南京幕燕省级森林公园的生态环境，与长江水系、秦淮河水系及滨江两岸绿地组合形成滨江生态绿廊，高标准建设生态绿道，加快构建“市、区、街道”三级绿道网络体系，形成整体渗透、亲和度高的绿道网格系统。按“滨江、沿河、环城、绕山”的选线原则，依托带型绿化空间，构建通达的区域绿道网络。以主要滨河绿地、高速、铁路等区域交通廊道、沿路带状绿地等为纽带，绿带内设可供行人和自行车进入的景观游憩线路，连接主要绿色空间、文化景观、美丽乡村、城镇居民点、郊野公园、湿地等，共同形成通透的城市生态绿廊格局。

第二节 增强生态空间生态效能

一、加强生态整体保护，维护区域生态安全

采取分级分类保护措施，强化重要生态功能区管控。落实生态保护红线和生态空间管控区域管控要求，实行分级分类管理，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。根据生态系统退化、受损程度和恢复力，落实省自然生态保护修复行为负面清单要求，合理选择保护保育、自然恢复、辅助再生、生态重建等多种措施，科学开展生态保护修复，切实维护区域生态安全。

统筹山水林田湖草系统修复，提升生态系统碳汇总量。践行绿色低碳发展理念，将碳达峰、碳中和作为国土空间生态修复的重要组成部分。科学开展山水林田湖草一体化保护修复，深入开展国土绿化行动，扩大植被覆盖面积，有效发挥林地、湿地、耕地、土壤等固碳作用，提升森林、湿地、农田等生态系统的碳储量，提升固碳增汇能力。

二、推进要素保护修复，提升生态系统质量

加强废弃矿山治理，全面改善矿山生态环境。强化宁镇山脉北支和中支保护，加强栖霞山、幕府山等主要山体保护。全面完成长江沿线国土空间生态修复和历史遗留废弃露天矿山生态修复工程。根据废弃矿山类型、规模、影响破坏程度、周边环境条件及治理难易程度等制定整治计划，因矿施策、分类治理，实现景观再造、地质灾害防治等综合成效，改善矿山生态环境。

优化森林布局和结构，加强森林生态功能修复。着重加强自然保护地的森林生态系统功能的修复和破碎斑块间廊道建设，为珍稀物种繁衍创造条件。在稳定林地保有量的基础上，实施长江防护林完善、山地丘陵森林质量提升、沿公路和铁路廊道森林建设、河湖水库周边水源涵养林建设、防护隔离林建设等工程，科学合理安排造林绿化空间，适当提高森林资源总量。推进森林定向抚育特别是中幼林抚育，实施低效林定向改造，加强健康森林培育，全面提高森林质量和综合效益。采用适应性强的乡土树种，加大营造混交林力度，不断优化森林结构。巩固提升生态系统碳汇能力，加强重大林业有害生物防治，保护古树名木及其自然环境，推进森林城市建设。

保护自然河湖水域空间，推进重点流域水环境治理。严格保护长江、秦淮河2条流域性河道及11条重要入江河道，构建流域相济、多线连通、多层循环、生态健康的水网体系，强化水域岸线功能分区管理。从生态系统整体性和流域系统性出发，以支流水环境综合整治、水系连通、考核断面水质稳定达标、集中式饮用水水源地保护区及水源涵养区保护与管控等为重点，推进长江干流及沿江、沿河等重点流域综合治理。

强化湿地保护体系建设，加快重要湿地修复与治理。按照湿地分级管理的要求，逐步划定并公布湿地名录。建立湿地公园、湿地保护小区为主，其他湿地保护形式为辅的保护体系。严格保护八卦洲省级湿地公园、龙潭街道天字号洲江滩湿地、七乡河湿地、小漓江等重要湿地，整合提升现有利用岸线利用效率，限制岸线利用。加强连通性的恢复，开展退化湿地修复、湿地植被修复，提升长江湿地生态功能。对已破坏自然河湖湿地开展修复，恢复自然岸线，优化湿地生物群落，改善河湖湿地生态环境。

三、促进一体保护修复，明确修复重点区域

森林质量提升重点区域。区域主要生态问题是人类活动干扰造成的森林生态系统退化、生境景观破碎化、野生动物栖息地破坏、树种结构简单等。规划实施造林绿化工程和重点片区森林质量提升工程，重点区域主要围绕筑牢长江上游生态屏障，在尊重自然、坚持自然恢复为主的前提下，加大长江、栖霞山、幕府山、青龙山、龙王山、射乌山等重要区域森林资源保护力度，提升森林质量。重点采取封禁保护、退耕还林、植树种草、森林抚育、林相提升等措施，修复森林生态系统，丰富和提升林地林相，保护珍稀野生动植物适生空间，增强森林生态功能，提升水源涵养、水土保持的功能。

矿山环境质量与生态修复重点区域。按照“宜林则林、宜田则田、宜水则水、宜建则建”的原则，对自然恢复类矿山采取封育保育的方式恢复生态功能，其余考虑地质、技术、环境等因素确定修复方式，同步探索矿山废弃地再开发、再利用的途径，促进生态产品经济、社会、生态价值的一体化。规划期内实施完成中国水泥厂1号废弃宕口、江南水泥厂牛头山2号宕口、江南-小野田水泥有限公司乌龟山水泥配料用砂岩矿、中国水泥厂（青龙山矿）治理工作。

河湖湿地水环境修复重点区域。加强长江湿地保护和修复。加强长江及重要入江河流流域的连通性恢复，修复河岸植被带，营建生态驳岸。重点区域包括长江及其岸线、洲岛区域的整体保护与修复，强化入江支流的治理与改善、保护并修复重要湿地、推进湿地公园建设；严格保护八卦洲省级湿地公园、龙潭街道天字号洲江滩湿地、七乡河湿地、小漓江等重要湿地。

第三节 统筹农业空间保护和修复

一、坚守耕地保护底线，提升耕地质量

落实耕地非农化、非粮化管控，促进耕地提质增效。强化耕地数量、质量和生态“三位一体”保护，严格永久基本农田特殊保护，确保规划期末耕地保有量和永久基本农田面积不低于国家下达任务。严控非农建设占用耕地和耕地转为其他农用地，落实耕地占补平衡。经依法批准确需占用高标准农田的，应先补建后占用。推进耕地资源质量分类工作，有序开展耕地土壤改良和轮作休耕，提升全区耕地质量与生态条件。建立健全耕地轮作休耕制度，支持实行科学轮作，实行耕地质量监测。

开展农用地整治，构建良好田园生态系统。针对现状耕地布局和形态碎片化的问题，鼓励以单个行政村或若干村连片整治的方式，推进农村土地综合整治。实行农用地整治新建与改造提升相结合的方式，开发宜耕后备土地资源、整治低效园地，增加耕地集中连片度、建设高标准农田，进一步规整耕地形态和布局，提高农田设施配套水平，促进农业规模化、集中化经营。推进实施现代农业提质增效工程，切实提升农产品综合生产能力。发挥稻田生态涵养功能，稳定水稻种植面积，推广稻渔生态综合种养模式。建设完善生物缓冲带、防护林网、灌溉沟渠等田间基础设施，恢复田间生物群落和生态链，提高农田生态系统稳定性。

严守耕地保护红线。按照促进城市“组团发展、串联发展”的总体要求，将八卦洲街道、龙潭街道东部优质耕地优先划入永久基本农田保护区，严格限制永久基本农田保护区周边布局高污染工业企业和园区，防止工业污染物排放造成污染。

二、优化乡村用地结构，建设美丽乡村

开展农村建设用地整治，改善村居环境。有序开展城乡建设用地增减挂钩，逐步对“小、闲、散、远”及发展潜力较弱的农村居民点实施撤并复垦，以“空心村”和“危旧房”整治改造为重点，推进农村闲置低效用地整理，进一步优化农村居民点布局。完善农村基础设施和公共服务设施建设，开展农村生活污水治理和资源化利用，建设农村生态河道，持续改善农村人居环境。

鼓励土地综合整治，建设美丽乡村。统筹农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复和公共空间治理。进一步创新土地制度供给与要素，优化农村三生空间布局，谋划并推动国土空间田水路林村全要素与“两库”项目为一体的土地综合整治模式，着力构建农田连片与村庄集聚的土地资源保护格局、生态宜居与集约高效的农村空间结构。

三、统筹农业空间布局，突出治理重点地区

基于栖霞区“东西两片”的农业空间格局，统筹农业空间布局。以率先基本实现农业农村现代化和乡村振兴为目标，严格落实耕地和永久基本农田保护任务，规范农业结构调整，积极推进农业科技创新，引导农业用地规模化、连片化布局，因地制宜、彰显栖霞特色，建设集生态农业、高效农业、休闲农业于一体的现代都市型农业布局，促进农村一二三产融合，实现特色高效发展。

土地综合整治重点区域。高水平建设绿色高效的现代化农业，强化农村一二三产业融合用地保障，培育和发展农村新产业、新业态，推进乡村人居环境改善。规划期间重点推动生态保育修复区范围内的栖霞区八卦洲街道土地综合整治项目，适时启动龙潭街道东部土地综合整治修复区。

第四节 提高城镇空间生态质量

一、加强城镇内外生态系统连通

开展城市绿地系统连通与修复。充分利用城区及周边山体、水系、道路，构建连贯自然的绿地结构，推进绿地系统完善。构建全域公园体系，着力形成配置合理、布局均衡的公园绿地系统，推进城市“公园+”建设。全面提升公园绿地品质，开展公园景观提升、设施改善等工作，推动城市综合公园建设，强化社区公园和口袋游园的便民服务功能，切实提高公共绿地的渗透力和服务能力。依托城区主要水体及交通道路设置绿色生态廊道，构建城市绿化脉络。

提高水系连通能力优化滨水空间。结合水环境提升、滨河空间整治、河道岸坡整治等，推进城市河道生态化改造；实施中心城区河道清疏整治，畅通城市水系，因地制宜恢复历史原因封盖、填埋的天然排水沟、河道等，恢复和保持城市及周边河湖水系的自然连通和流动性。科学确定河湖生态水位（流量），制定重点河湖生态水位（流量）保障实施方案，依托水系连通和补水工程建设，结合工程调度、应急生态补水等措施，保障河湖生态用水。

实施低效用地整治与提升。有序推进受损山体、河湖湿地生态修复，营造宜人的滨水空间。广植乡土适生树种，推动发展垂直绿化。积极鼓励开展各类城市旧区有序更新，改善“城中村”居住环境，消除安全隐患、完善产业及配套功能、改善空间环境品质。合理引导城市景观改造，推动存量空间向创新空间转化，重塑城市空间，丰富城市生态景观。

二、推进重点生态功能短板修复

结合自然山体、河流水系、历史遗迹、道路交通廊道，规划构建以长江和明城墙带状绿地为骨架，以滨河绿地为纽带联系各山林绿地，公园绿地均衡分布的中心城区绿地系统。结合栖霞中部主城片区、东北部新区规划建设一批城市综合公园、专类公园，推动青龙中央绿脉公园、改造提升羊山公园景观及设施等综合公园项目建设；依托绕城公路生态廊道、九乡河生态廊道、七乡河生态廊道、三江河生态廊道、智谷大道生态廊道、便民河生态廊道、明外郭保护廊道建设带型公园绿地；结合资源条件和人口分布，加强城市综合公园、社区公园和口袋公园建设；依托幕府山、栖霞山等生态型的绿地休闲区建设风景游憩绿地。

三、推进“海绵城市”建设

通过路面景观绿廊与地下综合管廊共同作用，减少城市内涝，加强栖霞区防洪抗灾能力。加快完善城市防洪排涝设施体系，及时更新排水附属设施。加大自然岸线和生态岸线的保护力度，在确保城镇防洪的前提下，增加自然岸线比重。对河湖水生态空间实施分区域管控，适当扩展河湖滨缓冲空间。

第六章 重点区域与工程项目部署

第一节 重点区域

根据栖霞区综合评价和问题识别情况，以生态修复分区和栖霞区国土空间规划“三区三线”划定成果为基础，围绕综合评价中问题突出的区域，结合栖霞区生态安全格局和重大战略，统筹各相关部门生态修复任务区域，确定生态修复分区下的重点区域。将对栖霞区生态安全有重大影响的关键地区、生态问题诊断中迫切需要修复的区域，划为生态修复重点区域。全区生态修复重点区域包括土地综合整治重点区域、矿山生态修复重点区域、河湖湿地和水生态修复重点区域、森林质量提升修复重点区域、城镇空间生态修复重点区域5类。

第二节 工程项目部署

对接区级国土空间总体规划划定的三大空间，按照“空间—工程—项目”的层次，构建保护修复工程项目体系。

一、土地综合整治重点区域工程部署

农业空间主要对应耕地、园地、坑塘等农用地，工程类型主要有农用地综合整治工程、农村建设用地综合整治工程和国土空间土地综合整治工程。

1、农用地综合整治工程

新建与改造提升相结合，按照国家有关要求，依法稳妥有序恢复耕地、开发宜耕后备土地资源、整治低效园地，增加耕地集中连片度、建设高标准农田。

开展粮食主产区高标准农田建设、优势农业种植区整治等重大工程，以实施土地平整，归并零散地块，建设农田水利设施、田间路网和生态防护林体系等为核心，推进耕地“数量-质量-生态”三位一体综合整治，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。科学确定高标准农田建设布局、标准和内容，推进田水林路电综合配套，提高耕地资源综合承载能力，夯实农业生产现代化基础。推进优质耕地集中连片整治，实行永久基本农田优进劣出布局优化。开展耕地土壤修复改良、污染超标治理，有效控制耕地酸化、盐碱化、水土流失、重金属污染等问题。

2、农村建设用地综合整治工程

有序开展城乡建设用地增减挂钩复垦利用，以“空心村”和“危旧房”整治改造为重点，推进农村闲置低效用地整理，进一步优化农村居民点规模。完善农村道路等公共基础设施建设，推进村庄生活污水和河道等水系综合治理，改变农村脏、乱、差面貌，改善农村人居环境。坚持保留本色、回归自然的原则，以“原貌整治、塑造特色”为主导模式，融合田园风光、村情美景、农耕文化于一体，打造乡村特色空间。

积极推进村庄建设用地整治、农村存量建设用地盘活、农村危房改造，对零星、散乱、闲置、低效农村建设用地进行复垦，加强农村环境基础设施建设。

按照节约用地、改善民生、因地制宜的要求，推进农村建设用地整理。严格控制农村居民点规模，原则上不增加宅基地。依法引导农村建设用地合理流转，提高宅基地利用效率。以城乡建设用地增减挂钩为主要抓手推进农村建设用地整理，优化城乡建设用地布局，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，改善农村人居环境和农业生产条件，促进水美乡村建设和城乡发展一体化。

3、国土空间土地综合整治工程

整体推进国土空间土地综合整治，着力打造生产集聚、生活宜居、生态优美的美丽乡村。持续推进农用地整治，统筹园地及残次林地整理、农田基础设施建设、现有耕地提质改造；大力开展建设用地整治，通过推进村庄建设用地、闲置低效及碎片化建设用地整治，优化建设用地结构、布局，保障农村一二三产业融合发展用地，推动建设用地减量化；实施生态保护修复，修复自然退化或人为损害的生态系统，提高自然灾害防御能力，积极保护乡村自然景观；推动公共空间治理，通过开展乡村道路、河道、广场、荒地等整治，引导闲置宅基地有偿退出，改善村容村貌，提高公共空间利用效率。

专栏1 土地综合整治重点工程

1、高标准农田建设工程。科学确定高标准农田建设布局、标准和内容，推进田水林路电综合配套，实现优质耕地集中连片，引导耕地恢复。规划安排在西岗街道实施西岗桦墅高标准农田建设工程。

2、农村建设用地整治工程。有序开展城乡建设用地增减挂钩复垦利用，以“空心村”和“危旧房”整治改造为重点，推进农村闲置低效用地整理。规划安排在西岗街道实施城乡建设用地增减挂钩复垦项目。

3、国土空间土地综合整治工程。整体推进国土空间土地综合整治，统筹园地及残次林地整理、农田基础设施建设、耕地提质改造、村庄和低效建设用地整治，生态保护修复和公共空间治理。

二、矿山生态修复重点区域工程部署

以自然恢复为导向，建设自然恢复示范矿山。结合区域生态环境结构特点推进废弃矿山修复，构建科学植被群落结构，提高矿区生态系统稳定性。重点对中国水泥厂1号废弃宕口、江南水泥厂牛头山2号宕口、江南-小野田水泥有限公司乌龟山水泥配料用砂岩矿、中国水泥厂（青龙山矿）进行治理。治理重点为矿山地形地貌和植被恢复，需因地制宜地开展消除地质灾害隐患，削坡降坡，边坡喷播复绿，平整废弃地等工作，使生态恢复与综合开发利用相结合。

专栏2 矿山生态修复重点工程

1、废弃矿山生态修复与综合开发利用工程。结合区域生态环境结构特点，因地制宜“一矿一策”，大力推进废弃矿山修复，使生态恢复与综合开发利用相结合。

三、河湖湿地和水生态修复重点区域工程部署

1、河湖湿地保护与修复工程

对长江湿地开展生态修复、综合治理，实施长江岸线综合治理，持续加强湿地自然保护地修复，减少水土流失，扩大野生动物栖息地，恢复重要湿地生境并提升净化功能。对八卦洲、龙潭街道范围内占用或破坏的湿地进行修复治理，新建八卦洲省级湿地公园。通过地形营造、湿地植被恢复等，保障鸟类动物觅食、迁徙活动的畅通，对栖息地进行修复工程。

专栏3 湿地保护修复重点工程

- 湿地公园建设及修复工程。推进八卦洲省级湿地公园建设。实施长江湿地修复，修复河岸带湿地植被带和江滩湿地，恢复野生动物栖息地。 - 2、栖息地修复工程。通过地形营造、湿地植被恢复等，保障鸟类动物觅食、迁徙活动的畅通。

2、水环境和水生态修复工程

持续实施北十里长沟东支生态修复工程，巩固已完成的水环境提升工程治理成效，对长江岸线排口进行规范化整治，加强入江支流沿线泵站排水管控，确保省、市控入江支流水质达标。

围绕骨干河道、国省考断面和入江支流等重点断面水质持续稳定达标，深入推进区内骨干河道水环境整治行动，通过生态环保清淤、生态系统构建、生态缓冲带恢复、滨水景观提升，因河制宜设置生态廊道、休闲绿道、亲水步道，建设人水和谐的水环境。

在传统小流域综合治理基础上，与生态农业、水资源保护、面源污染防治、农村垃圾及污水处理等相结合，建设具有栖霞特色的生态清洁小流域综合整治工程。分类实施生态清洁小流域建设，重点对八卦洲街道进行小流域生态治理，因地制宜布设各项水土保持措施，有效减少水土流失与面源污染。

全面梳理需实施工程性措施改造的问题管网清单，逐一建档，研究提出整改计划。结合管网排查结果，对结构性、功能性缺陷及错混接等问题管网进行改造，推进空白区域污水管网建设，实现建成区污水管网全覆盖、污水全收集，提高全区污水处理能力和覆盖面积。全面开展已建城镇排水设施的常态检查和长效管护，疏通淤积管道。

建立排口档案。全面排查暗涵排口，梳理涵内旱天出水排口。结合雨污水管网排查整改及片区雨污分流清疏修缮，解决雨污水管道错接混接、破损渗漏等问题，实现暗涵内污水应收尽收。实施暗涵清疏，减少内源污染，进一步降低雨季时涵内沉积物冲刷入河造成的影响。对暗涵内部进行外观及结构性检测，发现结构性缺陷或渗漏等问题，及时采取修补或加固处理；对局部不均匀沉降或倒坡段进行改造；加强暗涵常态管理，通过安装监控、液位计等设备对暗涵实施可视化管理，并纳入河道日常管养范围；强化暗涵排口管理，通过定期监测，实时掌握暗涵内水质状况，发现有污水入涵等问题，及时进行整改；规范周边排水户排水许可管理，严禁向暗涵内直排、偷排污水。

专栏4 水环境和水生态修复工程

1、河道综合治理工程。开展九乡河、便民河、三江河及龙王山以南片区河道综合治理。

2、水源地综合整治工程。有序开展长江龙潭集中式饮用水源地达标建设和燕子矶饮用水源地规范化建设。

3、生态补水工程。开展北十里长沟东支、西支生态补水工程。

4、水环境综合整治工程。对入江支流进行生态修复和治理。对七乡河中坝闸上游、北十里长沟东支下游开展生态清淤。开展洲头圩消险工程、长江八卦洲堤防加固工程、北十里长沟西支生态修复工程、栖霞区衡阳净水站工程及仙林地区各高校入河排口整治。

5、生态小流域治理工程。对八卦洲街道进行小流域生态治理。

6、暗涵整治工程。开展五棵松、环陵路桥暗涵清疏整治工程和南十里长沟二支、北十里长沟西支暗涵整治。

四、森林质量提升修复重点区域工程部署

加强造林绿化，规划期内实施栖霞区造林绿化工程。在稳定林地保有量的基础上，实施长江防护林完善、山地丘陵森林质量提升、沿公路和铁路廊道森林建设、河湖水库周边水源涵养林建设、防护隔离林建设等工程，适当提高森林资源总量，科学合理安排造林绿化空间，将规划造林绿化空间落实到国土空间规划“一张图”，加强森林资源保护，构建结构合理、景观优美、功能完备的森林生态系统。

专栏5 全域森林提质改造重点工程

1、造林绿化工程。在切实保护耕地的基础上，按照国土空间规划“一张图”明确的造林空 间，统筹做好宜林空间造林绿化，规划期内实施造林绿化工程。

五、城镇空间生态修复重点区域工程部署

开展公园建设工程。推进青龙中央绿脉公园、羊山公园景观及设施提升等综合公园建设。推进绿地系统完善，建设多类型绿地公园，开展林相恢复和城市公园建设，提高绿地服务半径。充分利用城区及周边山体、水系、绿地，通过“留山在城，引绿入城”的方式构建连贯自然的绿地结构。

专栏6 城镇空间生态修复重点工程

1、综合公园建设工程。继续推进青龙中央绿脉公园、羊山公园景观及设施提升等综合公园建设。

第二节 时序安排

按照南京市国土空间生态保护和修复规划要求，要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖草是生命共同体”理念，坚持自然恢复为主，人工修复为辅，立足生态本底特征，实现生态治理能力全面提升，生态系统稳定性进一步增强，基本建成人与自然和谐共生的美丽栖霞。

至2025年，山水林田湖等重大生态保护和修复工作有序推进，实现历史遗留矿山生态修复清零行动，逐步建立健全生态系统治理体系，守住生态保护红线、自然保护地等生态安全底线。至2035年，全面建成并巩固国土空间生态安全格局，生态系统的稳定性和生态功能大幅提升，生态产品供给能力显著增强，建立健全生态空间用途管制、生态保护补偿制度、生态产品价值实现机制。

立足栖霞区生态资源本底特征，坚持自然修复为主、人工修复为辅的原则，落实上级下达任务，通过实施江河、湖泊、森林等受损空间的系统修复与河湖水系等生态廊道的连通工程，有效改善自然生态状况、提升生态系统的连贯性与稳定性，筑牢生态安全格局。

落实市级重点工程，开展八卦洲省级湿地公园生态修复、废弃矿山生态修复、栖霞区造林绿化工程等重点工程。

一、近期实施计划

栖霞区将近期生态修复重点放在矿山林地、河湖水系、农田土壤、生态通廊四个方面。按照“保护重要生态空间、整治失序低效空间、修复损毁退化空间、全要素系统治理”的原则梳理重点生态修复工程，同时注重地理单元的连续性、完整性、生态连通性等要求，近期重点实施“土地综合整治、废弃矿山修复、小流域治理、农村建设用地整治及水环境综合治理等项目17个。

1、土地综合整治

整体推进国土空间土地综合整治，统筹园地及残次林地整理、农田基础设施建设、耕地提质改造、村庄和低效建设用地整治，生态保护修复和公共空间治理。

2、矿山修复

重点开展已关闭废弃矿山修复工作。策划开展中国水泥厂1号废弃宕口、中国水泥厂（青龙山矿）、江南水泥厂牛头山2号废弃宕口、江南—小野田乌龟山砂岩矿的修复治理工作。使废弃矿山生态环境进一步提升。

3、小流域治理

坚持以小流域为单元，山水田林路村综合治理，大力推进生态经济型、生态清洁型小流域建设，促进绿色发展和民生改善。重点突出八卦洲生态小流域治理工程。

4、农村建设用地整治

按照国土空间总体规划确定的永久基本农田保护区和耕地保有量，严格限制耕地转为非耕地，强化农转用审批报备管理，落实耕地占补平衡制度。结合乡村振兴战略的实施，对有条件的地块积极推进农用地整理，补充耕地资源。主要开展推进栖霞区内农村建设用地整治工作。

5、水环境整治

主要包含河湖水系修复、湿地保护和修复、水环境治理三大部分内容。

（1）持续开展河湖水系综合治理工作

坚持以水质提升为目标导向，采用控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等手段综合构建优美河湖生态系统，全面完成安全生态水系建设。

（2）开展湿地生态保护和修复工作

全面保护长江湿地，持续开展长江湿地修复工程，提升长江湿地生态功能。

（3）加快推进水环境治理工作

加快净水站建设与改造，推进污水处理提质增效。建立排口档案。全面排查暗涵排口，梳理涵内旱天出水排口，结合雨污水管网排查整改及片区雨污分流清疏修缮，解决雨污水管道错接混接、破损渗漏等问题，实现暗涵内污水应收尽收。

深化小流域水土流失治理，向生态清洁型小流域建设方向转变，为建设栖霞美丽乡村和农村社会经济可持续发展，提供良好的水土资源环境。坚持“预防为主，保护优先”的原则，以丘陵山区小流域为治理单元，结合工程和种植措施，实行山、水、田、林、路综合治理，在上游河坡比降较大的范围内，在河道的适当断面处设置跌水工程，增加水体溶解氧，同时营造小景观。通江河道河口及沿线建设闸站、滚水坝等小工程，形成内部小循环。

二、远期实施计划

规划远期结合栖霞区高品质建设“智造高地、创新中心、江海枢纽、宜居家园”的发展目标，将生态修复重点放在河道综合整治、高标准农田建设、造林绿化三个方面。进一步开展相关整治修复工作，积极推动城市生态节点、生态廊道建设，持续保护重要生态屏障和生态片区。

1、河道综合整治

坚持以水质提升为目标导向，采用控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等手段综合构建优美河湖生态系统，全面完成安全生态水系建设。重点实施九乡河河道综合整治项目、便民河河道综合整治项目、三江河河道综合整治项目等工程。

2、高标准农田建设

在农田集中区，整体推进高标准农田建设，实施土地平整、农田水利、田间道路和农田防护林等工程建设，盘活利用农村闲散土地，增加耕地数量，提升耕地质量，优化生产、生活、生态空间格局。保护乡村自然景观，传承历史文脉，改善农田及周边生态环境，维持农田生态系统服务功能，助推乡村全面振兴。开展西岗桦墅高标准农田建设工程。

3、造林绿化计划

结合乡村振兴、高速公路铁路沿线环境综合整治、水土保持等重点工作，建设沿路绿色通道、沿河（湖）水源涵养林、重点园区环境保护林生态隔离带，稳步推进山体公益林的森林抚育和退化林修复。在切实保护耕地的基础上，按照国土空间规划“一张图”明确的造林空间，统筹做好宜林空间造林绿化，规划期内实施栖霞区造林绿化工程。

第三节 重点工程项目及投资匡算

一、重点工程项目

依据南京市国土空间生态保护和修复规划等相关文件以及征求栖霞区相关部门意见，南京市栖霞区国土空间生态保护和修复共部署5大工程，35个子工程，详见附表4。

二、投资匡算

1、投资匡算原则

坚持“全面规划、分批投入、分期实施、重点投放、经济合理”的原则。

投资估算的编制内容，典型工程的选择，必须遵循国家的有关建设方针政策，反映正常建设条件下的造价水平。

投资估算的编制要贯彻静态和动态相结合的原则。

2、投资匡算依据

在进行广泛的物价和费用调查的基础上，参照国内类似工程费用水平，并考虑到南京市现行的物价水平，以及建设条件对工程投资带来的影响因素等综合分析后进行估算。各类费用估算具体依据如下：

1）《国土资源调查预算标准》（财政部、国土资源部，2010）；

2）《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部，2002）；

3）《水利建筑工程概算定额》（水利部水总2002）；

4）《土地开发整理项目预算定额》（财政部、国土资源部，2011）；

5）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（财政部、国土资源部，2011）；

6）《土地开发整理项目投资亩均控制标准》（国土资源部，2003）；

7）《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》的通知（财建〔2013〕80号）；

8）《湿地保护工程项目建设标准》（2015年）；

9）《自然保护区工程项目建设标准》（2015年）；

10）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委、建设部，发改价格〔2007〕670号）；

11）《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发展改革委，发改价格〔2011〕534号）；

12）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）；

13）《江苏省土地开发整理项目实施管理暂行办法》（苏国土资发〔2006〕320号）；

14）《江苏省自然资源厅江苏省财政厅关于印发<江苏省自然资源保护利用专项资金管理办法>的通知》（苏财规〔2020〕11号）；

15）《江苏省土地综合整治项目预算定额标准》（2014年1月）；

16）《南京市建设工程材料市场信息价格》（2023年8月）；

17）其他国家及地方有关政策法规；

18）现行价格水平。

3、投资匡算方法

生态保护与修复项目是一个综合类项目，投资匡算主要依据两方面内容：一是根据现有规划面积估算的工程量，按国家相关工程建设费用标准估算；二是根据当地已完成的相类似典型项目的综合单价，结合本工程配套设施工程量、工程难易程度与已知类似项目相比较，选取综合系数进行投资估算。

4、匡算结果

初步测算，规划总投资预计19.87亿元左右，近期投资约3.34亿元，远期投资约16.53亿元。

5、资金保障

加大各级财政投入力度，按照各级政府投资事权划分原则，充分 保障生态保护修复资金。加强资金绩效管理，建立资金拨付与生态修 复成效评价关联机制。吸引社会资本参与，按照“市场逻辑、资本力 量、平台思维、资源整合”的要求，构建“谁投资、谁受益”“谁修 复、谁受益”的生态保护修复市场化机制，营造公平、公正、公开的 投资环境，建立持续回报和合理退出机制，鼓励和支持社会资本参与 生态保护与修复工作。

6、资金来源

坚持政府主导、市场运作，形成政府投入持续、社会各界广泛参 与的规范化资金投入机制。坚持政府不违规举债的原则，建立财政保 障机制，创新融资模式，拓宽项目筹资渠道。

1）上级专项资金。综合考虑栖霞区生态系统特点，积极争取中央及省级专项资金。一方面精准对接江苏省生态保护和修复专项资金相关政策导向，另一方面主动开展与国家发改委长江经济带绿色发展专项、财政部国土绿化示范项目等中央资金渠道的常态化对接，同步争取省级生态补偿转移支付资金倾斜。

2）地方投入。按照有关规定，把栖霞区国土空间生态保护和修复重点工程项目纳入地方国民经济与社会发展规划，根据地方财政收支状况，通过预算适当安排配套资金。加强栖霞区生态环境局、栖霞区水务局、栖霞区农业农村局等相关专项资金的整合，统筹地方政府投资，加大对生态保护和修复重点工程项目的支持力度。

3）社会投资。通过生态环境改善带动社会资本投资，可以通过发行环保债券、设立环保基金、EOD项目的开发导入、碳汇（CCER） 等方式，吸引社会资本进入环保领域。

4）政策性金融机构贷款。政策性金融机构可以通过提供低息贷 款、担保补贴等方式为工程提供资金支持。贷款的比例可以根据政策 性金融机构的政策和工程的实际情况来确定。相关政策包括贷款贴 息、担保补贴等，以鼓励政策性金融机构提供更多的贷款支持。

第七章 规划实施效益

落实自然资源保护和生态修复领域的法规政策，探索建立健全生态保护系统修复和协调管理机制，努力实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。

第一节 生态效益

提升栖霞区生态系统安全保障。通过分区实施栖霞区国土空间生态保护修复规划，构建生态系统保护修复整体格局。将构建以推进栖霞区境内幕府山、栖霞山生物多样性治理以及栖霞山—乌龟山一带和黄龙山—青龙山一带矿山地质环境综合治理为重点的西部及中北部生物多样性保护区；以稳步推进高标准农田建设及以构建数量、质量、生态三位一体补充耕地模式为重点的东北部圩田农业整治修复区和西北部洲地整治修复区；以推进片区水土流失治理、进行耕地保护和修复工程为重点的南部水土流失整治修复区；以提高长江生物多样性，稳步提升长江岸线生态系统修复为重点的长江岸线生态保护区；以完善城乡建设用地增减挂钩、落实城镇低效用地再开发、加强水环境综合整治为重点的中部和东北部城镇综合整治修复区。发展特色农业，打造生态农业，农旅融合的综合体，为生态安全与生态保护修复整体格局，将进一步提升区域和流域生态安全水平。

系统提升生产生活环境与水安全保障能力。湿地质量退化、河湖污染等现象得到明显改观，一方面，对自然植被进行保护和修复，新增水土流失治理工程，将加大水源涵养能力和水土保持能力。其次，矿山生态环境治理与修复将显著减少流域水土流失风险和水生态风险。另一方面，通过实施湿地生态系统保护修复，将使大部分湿地得到有效保护，将显著提升湿地生态系统涵养水源、净化水质能力。同时，对流域面源污染防治、人居环境整治显著减少了流域污染源。到2035年，全区地表水水质优良比例达到100%，消除劣Ⅴ类水。河湖生态系统质量得到明显提升，全面改善流域水环境安全。

整体提升生态系统服务。通过对修复分区进行生态修复系统工程，能有效阻止水土流失、矿山生态环境恶化、水质恶化，起到保持沿岸水土的作用。随着地表植被的增加，截流水量能力提高，将提升流域水源涵养、水质净化、生物多样性服务功能。通过自然植被恢复、湿地生态系统保护修复、水土流失治理等工程措施，将提升流域土壤保持生态系统服务。矿山生态环境的治理，矿山破坏造成的滑坡等地质灾害将进一步减少。水源涵养林的建设、河道生态修复，也将对防洪工程起到巨大作用。生物多样性的恢复，也将促进生态系统的平衡，减少生物入侵等灾害。

第二节 社会效益

广泛动员全民参与生态文明建设，强化公民生态环境保护意识，有助于推动形成绿色低碳的生活方式和消费模式，养成节约资源和保护环境的生活生产习惯，树立尊重自然、顺应自然和保护自然的生态价值观念。通过实施生态保护修复工程，统筹山上山下、地上地下、流域上下游进行整体保护、系统修复、综合治理，将消除隐患、生态修复、景观再造与土地开发利用的有效融合，将大幅增加生活空间、生态用地，保护和扩大绿地、水域、湿地等生态空间，进一步改善人居生活环境，切实提高人民群众的幸福感、获得感。

第三节 经济效益

通过传统产业的低碳化、绿色化改造，推动产业转型升级，不断优化发展方式、调整产业结构，使栖霞区走上生态安全与经济发展并举的可持续发展之路。通过林地改造、湿地修复、矿山修复，加快森林公园、湿地公园、自然保护区、生态农业示范区建设，快速发展生态旅游产业，带动旅游业经济增长，促进经济发展方式转变。进一步优化栖霞区的经济运行环境，提高经济发展的绿色含量，提高资源和能源利用效率，改善投资环境和人居环境，带动生态旅游、循环经济等相关产业的建设与发展。

第八章 保障机制

第一节 加强组织领导

本规划作为南京市栖霞区国土空间规划的专项规划，在区政府的统一领导下组织实施，是南京市栖霞区开展国土空间生态保护和修复工作的基本依据，是实现南京市栖霞区可持续发展的规划指引。区级各部门应深刻认识加强生态保护修复的重要性，相互协调，良性互动，形成区政府统一领导，各街道、园区分级实施，全社会广泛参与的工作机制。强化过程管理，建立决策、执行、监督和考评“四位一体”的工作机制，保障规划目标和任务完成。

1、加强规划实施政府主导，落实部门责任

建立由南京市栖霞区人民政府统一领导，南京市规划和自然资源局栖霞分局组织协调，各街道、农业农村、水务、生态环保、住建等有关部门参加的国土空间生态修复项目联合执行管理机构，明确各部门职责分工，为落实国土空间生态修复项目管理职能提供有效的组织保障。

2、实行系统管理，构建国土空间生态修复管理机制

强化政府部门对山水林田湖草生命共同体的认识，建立部门间的协调机制和统一监管机制。建立统筹协调机制，打破部门分割现状，加强部门联动，形成管理合力，协同推进栖霞区国土空间生态保护与修复工程。明确各管理部门在国土空间生态保护修复工程实施与管理中的职责权限，形成协调统一的工作机制。建立联席会议机制，研究解决管理工作中的新情况、新问题。建立统一的监管机制包括统一的监管平台、统一的评价指标体系和考核体系，对各部门责任主体实行统一评价与考核。

第二节 强化规划传导

建立纵向、横向规划传导与约束机制。区级国土空间规划及生态保护和修复专项规划应相互支撑、相互衔接，充分吸收湿地、林地等相关专项规划的内容，明确生态保护和修复的目标、重点任务、重点区域和重点工程。生态保护和修复相关工程是落实生态保护和修复的重要载体，应明确各类生态保护和修复的重点项目范围、实施主要内容、实施目标等。充分发挥村庄规划作为详细规划的作用，落实栖霞区国土空间生态保护和修复重点项目要求，提出规划实施主要方案、路径等，作为具体项目实施的依据，也是土地综合整治项目实施的依据。

第三节 健全实施机制

建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施和传导机制，强化横向统筹协调、纵向承上启下的指导约束作用，将生态保护修复目标任务和工程项目层层分解，确保生态修复规划的有效落实。横向上，加强区域协调和部门协同，将国土空间生态保护修复与自然保护地建设、造林绿化、湿地保护体系建设和修复、生态清洁小流域治理、重点河湖水系综合治理、美丽乡村建设、土地综合整治、高标准农田建设等各类生态保护修复相关工作充分协调衔接，强化政策统筹、项目统筹、数据统筹、资金统筹、时序统筹，合力推进规划实施落地。纵向上，对上落实上位规划确定的生态保护修复要求，对下推进生态修复指标和要求在村庄规划等各层级之间的有效传导，指导山水林田湖草等各类生态要素的保护和修复。

第四节 创新政策体系

建立政府主导和市场运作相结合的资金保障体系。发挥政府规划管控、政策扶持、监管服务、风险防范等作用，统一市场准入，规范市场秩序，建立公开透明的市场规则，为社会资本营造公平公正公开的投资环境，构建持续回报和合理退出机制，实现社会资本进得去、退得出、有收益。建立投资促进机制，搭建信息服务平台，汇总发布各类生态保护修复项目及投资需求、政策法规标准等信息。

建立健全生态补偿机制，逐步完善政府有力主导、社会有序参与、市场有效调节的生态保护补偿机制。充分发挥政府开展生态保护补偿、落实生态保护责任的主导作用，完善财政转移支付和横向生态补偿机制，促进生态受益地区与生态保护地区良性互动。推进多元化生态保护补偿实践，激发全社会参与生态保护的积极性。按照受益者付费的原则，建立占用补偿、损害赔偿与保护补偿协同推进的生态环境保护机制。

加强考核评估监管。将国土空间生态修复规划目标、主要任务、重点工程实施纳入各级政府综合考核评价体系，实行国土空间生态修复任期目标责任制管理，接受同级人大监督、审计部门审计。强化国土空间生态修复规划管控，综合运用 “一张图”、国土空间基础信息平台、生态修复信息系统平台等，实施全过程动态监管。会同有关部门加强规划执行情况监督和检查，定期公布重点工程项目进展情况和规划目标完成情况，开展规划实施中期评估和终期评估。

第五节 加强资金保障

建立市场化运作机制，鼓励社会投资主体以多种形式参与生态保护修复工作，逐步形成政府引导、企业自觉、社会支持的生态文明建设多元化投入机制。加大生态保护修复财政投入，积极争取上级各专项资金，重大生态系统修复和环境综合整治项目应优先纳入国民经济和社会发展计划，统筹安排，认真组织实施。通过全区土地综合整治增值收益、接收社会公益资本捐赠等方式，筹集南京市栖霞区生态修复基金，建立资金管理制度；探索将生态补偿、生态环境损害赔偿金等资金注入生态修复基金，为后续生态修复提供资金支持；联动生态修复与生态产品价值实现，开展生态产品价值实现机制试点，发展科技先导型、资源节约型和环境友好型的生态产业和产品，激发生态保护修复内生活力。完善资金使用和监管制度，严格落实专款专用、先审后拨和项目公开招投标制度，加强资金使用全过程监督，严格执行投资问效、追踪管理。

第六节 鼓励公众参与

要大力依托各类型媒体，搭建信息网络平台，创新宣传方式，让传统媒体与现代媒体深度融合，积极开展国土空间生态修复工作重要性和必要性的宣传教育，主动加强国土空间生态修复规划及相关政策解读，及时回应社会关切，鼓励和引导公众广泛参与国土空间生态修复工作。要充分依托自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、各类城市公园，建设一批特色鲜明的生态文化教育示范基地，普及生态修复知识，宣传生态修复理念，增强公众生态保护修复意识，让公众深切感受国土空间生态修复成就，提高生态保护和修复工程建设成效的社会认可度，积极营造全社会爱生态、护生态的良好风气。