南京市（栖霞区）关于中央生态环境保护督察

交办信访事项整改情况公示表
	批次和编号
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	整改时限
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	整改完成情况
	是否完成整改

	第二十七批84号
	X3JS202411140024，南京市栖霞区八卦洲街道外沙村，居民屋后有条河流（外沙河），其中位于外沙1组、2组、3组、4组的外沙河问题十分严重，水面长年无人管理，死鸡、烂菜、塑料袋、各种各样的垃圾漂浮物；水体发臭、发腥，每年春夏之交，都要出现大量死鱼，无人打捞，离岸很远就能闻到臭味；水流不畅，3公里长河道，有5道河坝拦住，其中2道坝直接切断河流，导致水体质量下降；村民任意往河里扔病死家禽、烂蔬菜和垃圾，无人监管；补水不及时，河水经常被抽干，导致河床外露，水质进一步恶化；河岸硬化不够，有的地方硬化，有的地方没有，有的还被村民侵占河道，在河道上搭建违建，无人管理。
	南京市栖霞区人民政府
	2026年12月底
	1、清理沿河垃圾杂物，打捞河道漂浮物，清理河道水生植物。

2、落实河道长效管护机制，保持河道整洁；确保污水一体化处理装置正常运行，污水达标排放。

3、督促违建当事人自行拆除违章建筑，主动整改侵占行为；在沟通无效的情况下，将对两处涉嫌侵占河道的违章建筑依法依规进行处置，计划2024年12月31日前完成。

4、积极争取资金，完成剩余河段的硬化工作。

5、建立健全与群众面对面交流机制，及时回应群众诉求。
	1、八卦洲街道安排人员对河岸两侧的垃圾进行清理转运，防止二次污染；对水面漂浮物进行打捞，同时，对河道水生植物进行清理。河道及沿河环境得到改善。

2、为落实河道长效管护机制，保持河道整洁，栖霞区强化落实，责任到人、管护到段；同时，依托“南京河长”APP实现巡河工作常态化、数字化，通过实时上传巡查数据，对河道漂浮物、水生植物、岸坡垃圾等问题做到及时发现、及时处置。

针对污水一体化处理装置，八卦洲街道外沙村通过完善设备维护、定期巡检等措施保障设备稳定运行。2025年3月、7月，外沙河村委会均委托有资质的第三方检测单位对污水处理设施进出口废水进行检测，检测结果均显示，污水达标排放。

3、八卦洲街道城管办、外沙村与违建当事人进行沟通协商，动员其自行拆除；后经村居持续协调沟通，两户农户同意配合整治工作，村居于2024年11月25日协助其完成两处违章建筑的拆除。

4、2026年4月29日，八卦洲街道按照项目规范流程进行整改，主要建设内容包括河岸片石挡墙砌筑约1200m及其他附属内容，经招标由南京沁科建设有限公司于2026年7月16日开始施工，目前已完成外沙村中心路以西河道岸坡硬化等内容。

5、八卦洲街道一直联动外沙村做好沿河住户日常宣传，上门与群众沟通交流工作，引导群众主动爱护河道。
	是


